ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на развитие Аналитической системы Россельхознадзора в части создания функционала для сервиса Россельхознадзора «Цифровой надзор» на ЕЦП «ГосТех»

Цель

| № п/п | Краткое наименование показателя |
| --- | --- |
|  | В Аналитической системе Россельхознадзора создана подсистема цифровых индикаторов рисков |
|  | В Аналитической системе Россельхознадзора реализована подсистема автоматического сбора доказательной базы по сработавшим цифровым индикаторам рисков |

Календарный план

Таблица 1.1 – Календарный план

| № этапа | Наименование этапа | Отчётные документы и материалы | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обследование отраслевых технологических процессов | - Частное техническое задание. | с даты заключения контракта до 05.04.2027 |
|  | Проведение технического проектирования | - Ведомость технического проекта; - Пояснительная записка. |  |
|  | Проведение рабочего проектирования | - Рабочая документация в составе: - Ведомость эксплуатационных документов; - Описание программы; - Руководство (системного) программиста; - Руководство оператора; - Руководство администратора. - Исходный код ЗПО Системы. |  |
|  | Испытания модернизированной Системы | - Доработанная документация на Систему (при необходимости); - Доработанный исходный код ЗПО Системы (при необходимости); - Акт выполнения пусконаладочных работ; - Программа и методика предварительных испытаний; - Протокол предварительных испытаний; - Акт о приемке системы в опытную эксплуатацию; - Программа и методика опытной эксплуатации; - Акт о завершении опытной эксплуатации; - Программа и методика приёмочных испытаний; - Протокол приемочных испытаний; - Акт о приемке системы в эксплуатацию; - Отчёт об анализе уязвимостей. | с 06.04.2027 до 30.04.2027 |

Требования к развитию Системы

При выполнении работ должны быть модернизированы следующие подсистемы:

- Подсистема анализа данных искусственным интеллектом при обороте продукции животного происхождения;

- Подсистема отчетности, статистики и аналитики.

При выполнении работ должны быть созданы следующие подсистемы:

- Подсистема цифровых индикаторов рисков;

- Подсистема автоматического сбора доказательной базы по сработавшим цифровым индикаторам рисков;

- Подсистема автоматизированного отслеживания факторов изменения категорий риска.

Источником данных, необходимых для выполнения настоящего ТЗ, является аналитическое хранилище Системы, в которое ежедневно выгружаются данные из компонентов ФГИС «ВетИС» - «Меркурий», «Цербер», «Хорриот» и других, а также сведения из внешних систем. Полное описание назначения компонентов ФГИС «ВетИС» размещено по адресу https://help.vetrf.ru/wiki/Справочная_система.

Модернизированная Cистема должна поддерживать одновременную работу не менее 300 пользователей с откликом на запросы не более 30 секунд (в части отклика пользовательских интерфейсов при отображении результатов обработанного запроса). Работа сценарных ИИ-моделей (за исключением загрузки данных для анализа) не должна превышать 12 часов на анализ данных за один операционный день. Для моделей с месячным (или иным) окном анализа данное ограничение допускается только при условии, что полный объем данных за этот период был загружен в хранилище заранее (до начала расчета). Работа цифровых индикаторов рисков не должна превышать 4 часов на анализ месячного объема информации. Суммарное время ETL-пакетов не должно превышать 24 часов при анализе или загрузке месячного объема информации, при условии, что загрузка данных выполняется инкрементально (ежедневно) в рамках регламента и инкрементируемые данные укладываются в период временного хранения вновь загружаемых данных.

- Требования к подсистеме цифровых индикаторов рисков

  - Общие требования

Подсистема цифровых индикаторов рисков должна быть создана на базе компонентов блока «Цифровые индикаторы» Системы. Цифровым индикатором в контексте данного ТЗ является совокупность алгоритмов, структур данных, интеграционных механизмов и интерфейсов, функционирование которых направлено на выявление ситуаций (фактов, отслеживаемых в рамках выявления рисков нарушения обязательных требований), предусмотренных приказом Минсельхоза России от 11.12.2024 № 732 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении федерального государственного ветеринарного контроля (надзора)» (далее – 732 приказ).

Цифровые индикаторы имеют две главные функции:

            - Выявление и агрегация отслеживаемых фактов;

            - Расчет срабатывания нормативного индикатора риска согласно 732 приказу на основании накопленных отслеживаемых фактов.

Принцип функционирования цифровых индикаторов:

            - Сценарные ИИ-модели Подсистемы ИИ ежедневно анализируют накопленные в хранилище Системы данные и определяют подозрительные операции;

            - Инспекторский состав с помощью ПОСА проверяет выявленные подозрительные операции и, в случае подтверждения нарушения, относит подозрительную операцию к одной из трёх категорий:
- Нарушения, которые не относятся к срабатыванию цифровых индикаторов;
- Нарушения, которые не относятся к срабатыванию цифровых индикаторов, но которые должны быть учтены при формировании материалов КНМ;
- Нарушения, относящиеся к срабатыванию цифровых индикаторов. Такие нарушения являются отслеживаемыми фактами для цифровых индикаторов;

            - Цифровые индикаторы Подсистемы ЦИ собственными алгоритмами и/или правилами и/или методами машинного обучения также выявляют отслеживаемые факты;

            - Инспекторский состав в ходе осуществления цифрового мониторинга также вносит вручную сведения об отслеживаемых фактах, которые не были или не могли быть обнаружены цифровыми инструментами Системы;

            - В ходе совокупного расчета собираются все отслеживаемые факты (события и операции, относящиеся к учитываемым в 732 приказе критериям срабатывания нормативного индикатора) с указанием их источника появления (ручной ввод, подтвержденные нарушения из ИИ-моделей, расчет самим цифровым индикатором). Превышение их порогового количества для одного контролируемого объекта влечет срабатывание цифрового индикатора и формирование его электронной карточки, доступной для просмотра и взаимодействия инспекторскому составу. Пороговое значение должно задаваться в настройках для каждого цифрового индикатора.

Созданные и модернизированные в результате выполнения работ по настоящему ТЗ функции Системы не должны противоречить принципам функционирования цифровых индикаторов.

Цифровые индикаторы должны функционировать на основе следующих нормативных индикаторов риска из 732 приказа:

- № 1 «Увеличение (по информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии) на 10% и более случаев возникновения заразных и иных болезней животных, падежа, вынужденного убоя животных на производственном объекте в течение календарного месяца по сравнению с аналогичным предшествующим периодом»;

- № 2 «Увеличение (по информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии) на 10% и более на производственном объекте, на котором осуществляются убой животных, производство товаров, включенных в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (далее - подконтрольные товары), количества утилизированных или уничтоженных подконтрольных товаров в течение календарного месяца по сравнению с аналогичным предшествующим периодом»;

- № 5 «Несоответствие объема партии подконтрольного товара, подлежащего обязательной маркировке средствами идентификации, при его вводе в оборот (по информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации) и объема той же партии подконтрольного товара, указанного в ветеринарном сопроводительном документе, оформленном при производстве подконтрольного товара (по информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии), не менее 5 раз в течение календарного месяца»;

- № 8 «Выявление (по информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии) в течение календарного месяца 2 и более фактов оформления ветеринарных сопроводительных документов на рыбную продукцию, произведенную одним производителем из водных биологических ресурсов, информация о которых в качестве сырья отсутствует в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии у данного производителя»;

- № 9 «Выявление (по информации, содержащейся в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии) в течение календарного месяца 2 и более фактов оформления ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию, произведенную одним производителем из продуктов убоя (промысла) животных, информация о которых в качестве сырья отсутствует в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии у данного производителя».

При выполнении работ должна использоваться редакция 732 приказа, актуальная на момент проведения технического проектирования. В случае, если по информации от Заказчика планируется внесение изменений в 732 приказ, Исполнитель по согласованию с Заказчиком может применять подходы к разработке алгоритмов и структур данных с учетом планируемых изменений.

  - Требования к функционированию

    - Модернизация сценарных ИИ-моделей

Необходимо повысить качество сценарных ИИ-моделей Подсистемы ИИ путем модернизации алгоритмов работы и/или внедрения новых правил и/или использования методов машинного обучения. Кроме того, необходимо расширить атрибутивный состав входных и выходных данных сценарных ИИ-моделей, которые потенциально могут являться отслеживаемыми фактами в рамках мониторинга цифровых индикаторов или являются приоритетными в деятельности инспекторского состава, под алгоритмы работы цифровых индикаторов рисков.

В качестве ключевых моделей, подлежащих доработке, в приоритетном порядке должны быть рассмотрены следующие сценарные ИИ-модели:

- № 11 «При производстве объем сырья не соответствует объему продукции»;

- № 12 «При производстве тип сырья не соответствует типу продукции»;

- № 13 «Отсутствие сырья»;

- № 27 «Изменение сроков годности продукции через производство»;

- № 30 «По итогам инвентаризации предприятие аномально увеличило объем продукции. Возможен Вброс продукции без ВСЭ».

В качестве дополнительных ИИ-моделей в приоритетном порядке должны быть рассмотрены следующие ИИ-модели:

- № 14 «Создание записей журнала на основе бумажного ВСД»

- № 25 «Биологический вид животного в продукции отсутствует или во время производственной транзакции изменен биологический или зоологический вид продукции»

- № 31 «Жировой баланс молока»

- №35 «Рост числа биоотходов»

- № 36 «Отклонения в производстве».

Признаком приоритетных моделей является возможность или целесообразность инспекторскому составу указать для них категорию «Нарушения, которые не относятся к срабатыванию цифровых индикаторов, но которые должны быть учтены при формировании материалов КНМ» или «Нарушения, относящиеся к срабатыванию цифровых индикаторов». Должно быть модернизировано 10 ИИ-моделей, их перечень должен быть уточнен и согласован с Заказчиком на этапе технического проектирования.

При модернизации ИИ-моделей должна быть использована отраслевая разметка, накопленная в Системе (компоненты направления «Искусственный интеллект», содержащие сведения об обработке подозрительных операций) и предоставленная Заказчиком (внешние таблицы, письма с обратной связью от инспекторского состава и т.д.). В случае, если для повышения качества работы ИИ-модели необходима загрузка дополнительных сведений в хранилище данных Системы:

- Исполнитель предоставляет обоснование необходимости дополнительных данных, включая перечень и ожидаемый эффект;

- Заказчик обеспечивает первичную загрузку дополнительных данных в случае технической возможности;

- Все преобразования дополнительных данных, включая ETL-сценарии и связи с существующими данными, осуществляет Исполнитель по согласованию с Заказчиком.

Для каждой модернизированной ИИ-модели атрибутивный состав выходных данных должен обеспечивать возможность учета подозрительной операции как отслеживаемого факта и формирования детальной информации о сработавшем цифровом индикаторе, а также сбора по подозрительной операции доказательной базы. Атрибутивный состав зависит от вида выявляемой подозрительной операции и определяется на этапе технического проектирования.

При работе каждой доработанной ИИ-модели и выявлении подозрительных операций необходимо обеспечить сохранение служебной информации, включающей: идентификаторы всех транзакций, инвентаризаций, электронных сопроводительных документов и иных сущностей, формирующих подозрительную операцию. Служебная информация должна сохраняться в технических таблицах, например, «Идентификаторы» и «Расчеты» (для сохранения расчетов и определения аномальности).

Перечень технических таблиц, а также формат сохранения сведений о проведенных расчётах и атрибутивный состав для каждой операции определяются на этапе технического проектирования.

При наличии технической возможности должно также сохраняться текстовое описание расчетов, согласно которым операция является подозрительной, с детальным описанием учтенных метрик, используемых сущностей и их значений (например, позиции сырья и продукции с указанием наименования и количества при расчете балансов).

    - Модернизация цифровых индикаторов

Расчет срабатывания цифровых индикаторов должен производиться на основе отслеживаемых фактов с периодичностью, указанной в 732 приказе и/или иной периодичностью, релевантной для выявления срабатываний индикаторов и согласованной с Заказчиком. При расчете срабатываний цифровых индикаторов должны учитываться все виды накопленных фактов, а именно:

- Сформированные в результате подтверждения инспекторским составом нарушения в подозрительной операции, выявленной сценарными ИИ-моделями. Обязательно должны учитываться нарушения, помеченные как «Нарушения, относящиеся к срабатыванию цифровых индикаторов»;

- Внесенные инспекторским составом вручную;

- Рассчитанные алгоритмами и/или правилами и/или методами машинного обучения в составе самого цифрового индикатора.

Расчет отслеживаемых фактов самим цифровым индикатором должен осуществляться с учетом 732 приказа и уже существующими подходами, использованными в блоке «Цифровые индикаторы» Системы ранее. Способы выявления отслеживаемых фактов самими цифровыми индикаторами, атрибутивный состав и подходящие для этого методы определяются на этапе технического проектирования. Должна быть реализована настройка учета видов отслеживаемых фактов для каждого цифрового индикатора, по умолчанию должны учитываться все виды. На этапе обследования должен быть проведен анализ целесообразности многократного использования отслеживаемых фактов в разных карточках сработавших индикаторов рисков, по результатам анализа Исполнитель согласует с Заказчиком наиболее оптимальный подход (учитывать разово, учитывать для каждого нового экземпляра сработавшего индикатора или учитывать согласно настройкам индикатора) и отражает согласованный подход в ЧТЗ.

При разработке модернизированных алгоритмов и структур данных должна использоваться разметка, предоставляемая Заказчиком в виде документов с обратной связью от инспекторского состава (включает конкретные факты правильного/неправильного функционирования текущей реализации цифровых индикаторов, предложения по совершенствованию и иную релевантную информацию).

Качество модернизированных индикаторов не должно быть меньше чем у исходной версии (компонентов блока «Цифровые индикаторы») Системы, за метрику качества берется количество подтвержденных срабатываний по отношению к общему числу проверенных записей на выборке размером не менее 1000.

Для каждого учтенного отслеживаемого факта в карточке сработавшего цифрового индикатора должна быть возможность отметки как неподтвержденного (с сохранением совершившего данное действие пользователя и его аргументации), по умолчанию все отслеживаемые факты считаются подтвержденными. При наличии неподтвержденных отслеживаемых фактов должен быть осуществлен пересчет корректности срабатывания. В случае, если после пересчета цифровой индикатор не срабатывает, карточка сработавшего цифрового индикатора помечается как автоматически удаленная и становится недоступна для пользователей.

У сработавших цифровых индикаторов, по которым была направлена информация о сработавшем цифровом индикаторе в соответствии с требованиями раздела 7 «Требования к интеграционному взаимодействию», должна быть заблокирована и возможность изменения статуса учтенного отслеживаемого факта, и пересчета (как автоматического, так и по инициативе пользователей).

Для каждого сработавшего цифрового индикатора должны быть сохранены следующие сведения:

- идентификационные данные о подтвержденном инциденте;

- сведения об объекте/субъекте контроля;

- вид индикатора (с учетом 732 приказа и требований к интеграционному взаимодействию);

- дата и время проведения расчета;

- сведения, образующие доказательную базу (идентификаторы операций для направления в подсистему автоматического сбора доказательной базы по сработавшим цифровым индикаторам рисков);

- потенциально нарушенные требования действующего законодательства;

- другие сведения, необходимые для взаимодействия с подсистемой автоматического сбора доказательной базы по сработавшим цифровым индикаторам рисков, а также для осуществления интеграционного взаимодействия, описанного в разделе «7. Требования к интеграционному взаимодействию».

На этапе обследования отраслевых технологических процессов должны быть описаны:

- Правила поиска исходных (входных) данных для каждого цифрового индикатора, включая правила их выбора из компонентов ФГИС «ВетИС», хранилища системы и иных источников в составе инфраструктуры Россельхознадзора;

- Порядок подтверждения/отклонения инспектором автоматически рассчитанных цифровых индикаторов рисков;

- Порядок подтверждения/отклонения инспектором отслеживаемых фактов отклонений, включая указание на потенциально нарушенные требования действующего законодательства;

- Состав выходных данных достаточных для принятия решения о достоверности для каждого цифрового индикатора.

В случае, если для повышения качества работы цифровых индикаторов необходима загрузка дополнительных сведений в хранилище данных Системы:

- Исполнитель предоставляет обоснование необходимости дополнительных данных, включая перечень и ожидаемый эффект;

- Заказчик обеспечивает первичную загрузку дополнительных данных в случае технической возможности;

- Все преобразования дополнительных данных, включая ETL-сценарии и связи с существующими данными, осуществляет Исполнитель по согласованию с Заказчиком.

Для каждого цифрового индикатора по результатам модернизации должна быть возможность вызова подсистемы автоматического сбора доказательной базы по сработавшим цифровым индикаторам рисков, а также осуществления интеграционного взаимодействия в соответствии с требованиями раздела «7. Требования к интеграционному взаимодействию».

    - Создание технических справочников

Должны быть созданы технические справочники и таблицы, необходимые для функционирования модернизированных ИИ-моделей, модернизированных цифровых индикаторов, работы с модернизированными согласно требованиям раздела «2.3. Требования к интерфейсу» интерфейсами, а также для осуществления интеграционного взаимодействия согласно требованиям раздела «7. Требования к интеграционному взаимодействию».

В качестве приоритетных должны быть рассмотрены следующие технические справочники и таблицы: «Нормативные документы», «Обязательные требования», «Виды документов-подтверждений» и производные для вышеуказанных справочников (например, для «Нормативные документы» - «Пункт нормативного документа»).

Окончательный перечень технических справочников и таблиц определяется на этапе технического проектирования по результату выполнения всех требований ТЗ и согласуется с Заказчиком.

Правила взаимодействия со справочниками, включая их наполнение, корректировку и использование, определяются на этапе технического проектирования.

  - Требования к интерфейсу

    - Интерфейсы работы со сценарными ИИ-моделями

Должны быть доработаны экранные формы одиночной и групповой обработки подозрительных операций в АРМ Эксперта и АРМ Инспектора блока «Искусственный интеллект» Системы.

При обработке подозрительных операций из всех ИИ-моделей должна быть возможность:

- Для кластерных нарушений (когда группа подозрительных операций относится фактически к одному нарушению) - указания идентификатора основной связанной подозрительной операции. При групповой обработке должна быть возможность указать основную связанную операцию сразу всем обрабатываемым и подтверждаемым нарушениям;

- В АРМ Инспектора - указания подтверждения принятых мер;

- При отметке подозрительной операции как неподтвержденного нарушения - указания причины отклонения подозрительной операции из справочника;

- Выбора из списка документов (нормативных, внутренних и других) тех позиций, которые использовались при принятии решения. В случае отсутствия значения в списке необходимо дать возможность ввести значение вручную;

- Просмотра тестового описания расчетов и иной дополнительной информации, появившейся в результате модернизации сценарных ИИ-моделей.

При обработке подозрительных операций из ИИ-моделей, которые потенциально могут формировать отслеживаемые факты для цифровых индикаторов (перечень согласуется с Заказчиком с учетом выполнения пункта «2.2.1. Модернизация сценарных ИИ-моделей») должна быть возможность:

- Выбора одного из статусов принадлежности к отслеживаемым фактам («Нарушения, которые не относятся к срабатыванию цифровых индикаторов», «Нарушения, которые не относятся к срабатыванию цифровых индикаторов, но которые должны быть учтены при формировании материалов КНМ», «Нарушения, относящиеся к срабатыванию цифровых индикаторов»);

- Выбора конкретных нарушенных нормативно-правовых актов и/или обязательных требований;

- Выбора предполагаемых мер для принятия в случае срабатывания индикатора.

Видимость полей в зависимости от сценарной ИИ-модели, а также макеты экранных форм и атрибуты данных, а также особенности реализации определяются на этапе технического проектирования.

    - Интерфейсы работы с цифровыми индикаторами

Для каждого цифрового индикатора риска должны быть доработаны экранные формы, использующиеся для работы с цифровыми индикаторами рисков, в части учета всех отслеживаемых фактов и формата вывода информации:

- Просмотр информации о сработавшем индикаторе рисков;

- Просмотр детальной информации об отслеживаемых фактах, учтенных в сработавшем цифровом индикаторе, а также деталей по каждому отслеживаемому факту;

- Изменение статуса учета отслеживаемых фактов;

- Просмотр нормативной информации по цифровому индикатору и учтенных в нем отслеживаемых фактах.

Должны быть созданы новые экранные формы обработки цифровых индикаторов рисков, имеющие в том числе возможность указания статуса рассмотрения и позиции инспектора (включая пункты соответствующих нормативных правовых актов), а также возможность вызова подсистемы автоматического сбора доказательной базы по сработавшим цифровым индикаторам рисков и отправки сведений о сработавшем индикаторе риска согласно пункту «7. Требования к интеграционному взаимодействию». Также для каждого учтенного в сработавшем цифровом индикаторе отслеживаемого факта должна быть возможность отметки как неподтвержденного с указанием причины установки такой отметки.

Сработавший цифровой индикатор, имеющий расхождения по результатам вызова подсистемы автоматического сбора доказательной базы по сработавшим цифровым индикаторам рисков, не должен иметь возможность отправки сведений о сработавшем цифровом индикаторе.

В случае наличия в цифровом индикаторе неподтвержденных отслеживаемых фактов должно выводиться предупреждение о необходимости пересчета сработавшего цифрового индикатора. Также должна быть возможность отправить сработавший цифровой индикатор на пересчет по инициативе инспектора. У сработавших цифровых индикаторов, по которым уже были отправлены сведения о сработавшем индикаторе риска, функции пересчета должны быть заблокированы и/или скрыты из интерфейса.

У неподтвержденных или удаленных сработавших цифровых индикаторов не должно быть возможности инициировать отправку сведений о сработавшем индикаторе рисков.

Для каждого сработавшего цифрового индикатора у пользователя с правами администратора должна быть доступна история действий со сработавшим цифровым индикатором, включая действия пользователей и вызовы внутренних/внешних сервисов.

Макеты обновленных экранных форм, особенности вызова функций и их состав должны быть подготовлены на этапе технического проектирования.

- Требования к подсистеме автоматического сбора доказательной базы по сработавшим цифровым индикаторам рисков

Подсистема автоматического сбора доказательной базы по сработавшим цифровым индикаторам рисков должна включать в себя совокупность алгоритмических моделей для сбора доказательной базы по подтвержденным сработавшим цифровым индикаторам рисков.

Основными функциями подсистемы являются:

- Проверка актуальности сведений в отслеживаемых фактах путем сопоставления сохраненной информации о входящих в них операциях со сведениями о вышеуказанных операциях в хранилище Системы на момент вызова функции. В случае, если обнаружены расхождения, подсистема должна сообщить об этом;

- Формирование сведений о субъекте/объекте контроля, в отношении которого сработал индикатор риска, на основании сведений в аналитическом хранилище Системы;

- Формирование сведений об операциях, входящих в состав отслеживаемых фактов, включая основные и детальные сведения об операциях. В случае наличия технической возможности также должны формироваться сведения о связанных операциях (в ситуациях, когда это целесообразно);

- Формирование пакета прилагаемых файлов в формате PDF, подписанных подписью системы. Сервис подписания PDF-документов предоставляет Заказчик. Должна быть реализована возможность включать и отключать обязательное подписание PDF-документов;

- Формирование структурированных сведений в формате JSON/XML/ином об операциях в составе сработавшего цифрового индикатора, отслеживаемых фактах и других сведениях, совокупно составляющих доказательную базу по подтвержденным сработавшим цифровым индикаторам.

Сбор доказательной базы осуществляется путем дообогащения полученных сведений о сработавшем цифровом индикаторе данными из аналитического хранилища Системы, и/или внешних систем и/или вызова внешних сервисов. Для каждого элемента доказательной базы должна быть указана информация о его роли в доказательной базе. Описание источников возможного дообогащения информации, порядка их использования, а также описание порядка принятия решения о необходимости дообогащения происходит на этапе технического проектирования для каждого цифрового индикатора и входящих в его состав разновидностей отслеживаемых фактов.

Сформированный набор сведений должен позволять использовать результат вызова функций подсистемы автоматического сбора доказательной базы по сработавшим цифровым индикаторам рисков при передаче информации о сработавших индикаторах риска согласно требованиям раздела «7.	Требования к интеграционному взаимодействию».

- Требования к подсистеме автоматизированного отслеживания факторов изменения категорий риска

Подсистема автоматизированного отслеживания факторов изменения категорий риска предназначена для автоматизированного категорирования контролируемых лиц, а также объектов контроля по отношению к потенциальной возможности нарушения законодательства в области ветеринарии (алгоритм отнесения объектов контроля к категориям риска должен быть реализован в соответствии с разделом II Положения о федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1097 «О федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре)».

Создание подсистемы должно осуществляться с учетом актуальной на момент технического проектирования редакции Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1097 «О федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре)» (далее – положение 1097). В случае, если по информации от Заказчика планируется внесение изменений в положение 1097, Исполнитель по согласованию с Заказчиком может применять подходы к разработке алгоритмов и структур данных с учетом планируемых изменений.

Для корректного расчета категорий рисков и отслеживания изменения категорий рисков должен вестись и синхронизироваться с ЕРВК локальный реестр объектов контроля. Атрибутивный состав реестра должен позволять передавать сведения при выполнении требований раздела 4 «Требования к подсистеме автоматизированного отслеживания факторов изменения категорий риска» и с учетом требований раздела 7 «Требования к интеграционному взаимодействию». Реестр должен быть доступен только для просмотра и только для отдельных ролей уровня «Администратор» или «Аналитик», обновление реестра должно осуществляться автоматически с использованием СМЭВ 3 или иного релевантного способа. При расчете категорий или изменения категорий сведения об объекте контроля должны быть в статусе «актуальные», т.е. загруженные не позднее 1 дня до момента проведения расчета.

Основными функциями подсистемы являются:

- Выполнение первичного расчета категории риска для объекта контроля согласно критериям тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, если для объекта государственного надзора такая категория еще не была рассчитана.

- Выполнение повторного расчета категории риска при наступлении условий, при которых ранее рассчитанная категория риска становится неактуальной в соответствии с п. 5 раздела III Приложения к Положению, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1097 «О федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре)».

Источником сведений для расчетов является аналитическое хранилище Системы и иные источники, в том числе ручной ввод. В случае, если для повышения качества первичного и/или повторно расчета категорий необходима загрузка дополнительных сведений в хранилище данных Системы:

- Исполнитель предоставляет обоснование необходимости дополнительных данных, включая перечень и ожидаемый эффект;

- Заказчик обеспечивает первичную загрузку дополнительных данных в случае технической возможности;

- Все преобразования дополнительных данных, включая ETL-сценарии и связи с существующими данными, осуществляет Исполнитель по согласованию с Заказчиком.

Для осуществления расчетов должны быть созданы системные справочники и технические таблицы (в том числе критериев тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований), необходимые для расчета категорий рисков. Перечень справочников технических таблиц, а также их атрибутивный состав должны быть определены на этапе технического проектирования.

Расчеты должны осуществляться следующим образом:

- В случае наличия возможности автоматического учета всех рассчитываемых факторов для изменения категории риска расчет должен заканчиваться конкретными значениями (потенциальной новой категорией);

- В случае невозможности автоматического учета всех рассчитываемых факторов для изменения категории риска расчет должен заканчиваться с предполагаемой категорией (например, «Не менее категории риска «Умеренный риск»; состав категорий и описание порядка выбора предполагаемых категорий необходимо определить на этапе технического проектирования) для последующей обработки специалистами в пользовательском интерфейсе, который должен быть разработан. Критерии, необходимые для завершения расчета при невозможности полностью автоматического расчета, должны иметь возможность внесения вручную специалистами с приложением обосновывающих материалов, для чего должны быть созданы экранные формы, включая: «Обработка потенциального изменения», «Просмотр подробной информации», «Подтверждение расчета категории риска» и соответствующие функции обработки.

Окончательный состав экранных форм, описание их элементов и функций для взаимодействия с подсистемой должны быть определены на этапе технического проектирования.

Для каждого расчета должно быть обеспечено сохранение результатов расчета категорий риска и их обоснований в привязке к дате расчета и объекту контроля. Состав выходных данных должен позволять осуществить передачу сведений об изменениях категорий рисков в соответствии с требованиями раздела «7. Требования к интеграционному взаимодействию».

- Требования к функционалу расчета и объемов подконтрольной продукции

Должен быть реализован справочник продукции, по которой возможно доначисление НДС в случае несоответствия характеристик (например, молочная продукция). Позиции справочника должны быть определены с учетом маппинга справочных значений компонента ФГИС «ВетИС» «Меркурий» и положений пункта 2 статьи 164 «Налоговые ставки» Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Также должен быть создан справочник средних цен на продукцию на основании сведений о средних потребительских ценах из Росстата (https://rosstat.gov.ru/statistics/price).

Основными функциями в сервисе расчета объемов подконтрольной продукции для ФНС являются:

- Управление справочником продукции, по которой возможно доначисление НДС, в случае несоответствия характеристик;

- Управление справочником средних потребительских цен;

- Сбор из подтвержденных нарушений, выявленных сценарными ИИ-моделями, а также из иных источников информации о хоз. субъектах-нарушителях и объемах продукции с нарушениями. Перечень ИИ-моделей, подтвержденные нарушения из которых должны попадать в выборку, определяется на этапе технического проектирования. При сборе также должен учитываться справочник продукции, по которой возможно доначисление НДС в случае несоответствия характеристик. У каждого учитываемого нарушения должна сохраняться дата;

- Агрегация сведений об объемах продукции с нарушениями с детализацией потенциального экономического ущерба, рассчитанного с помощью значений справочника средних потребительских цен. Агрегация должна происходить как минимум в разрезах «хозсубъект», «хозсубъект и объект», «хозсубъект и объект и продукция»;

- Обеспечение доступа к данным для внешних потребителей. Способ обеспечения доступа, ролевая модель доступа и целевые показатели скорости ответа определяются на этапе технического проектирования;

- Обеспечение возможности поиска сведений по критериям. Перечень возможных критериев отбора определяется на этапе технического проектирования.

Источником сведений для расчетов объемов небезопасной продукции с потенциальным доначислением НДС является аналитическое хранилище Системы и иные источники, в том числе ручной ввод. В случае, если для повышения качества первичного и/или повторного расчета категорий необходима загрузка дополнительных сведений в хранилище данных Системы:

- Исполнитель предоставляет обоснование необходимости дополнительных данных, включая перечень и ожидаемый эффект;

- Заказчик обеспечивает первичную загрузку дополнительных данных в случае технической возможности;

- Все преобразования дополнительных данных, включая ETL-сценарии и связи с существующими данными, осуществляет Исполнитель по согласованию с Заказчиком.

- Требования к статистическим и техническим отчетам

Должны быть созданы статистические и технические отчеты в общем количестве 10 штук.

К техническим отчетам в приоритетном порядке относятся:

- Статистика вызова внешних и внутренних сервисов;

- Статистика взаимодействия пользователей с цифровыми индикаторами рисков;

- Статистика обращений к сведениям об объемах продукции с потенциальным доначислением НДС.

К статистическим отчетам в приоритетном порядке относятся:

- Сводная отчетность о проведенных КНМ, выявленных правонарушениях и принятых мерах в разрезе по регионам и по стране в целом;

- Статистика о выявленной продукции с потенциальным доначислением НДС;

- Статистика эффективности цифровых индикаторов рисков;

- Статистика работы инспекторского состава со сценарными ИИ-моделями и цифровыми индикаторами рисков.

Источником сведений для отчетов является аналитическое хранилище Системы. Перечень реализуемых отчетов и их наполнение согласуется с Заказчиком на этапе обследования отраслевых технологических процессов. Макеты и их предварительная структура должны быть подготовлены и согласованы с Заказчиком на этапе технического проектирования.

- Требования к интеграционному взаимодействию

Должна быть обеспечена передача сведений о сработавших индикаторах риска с помощью универсального вида сведений СМЭВ 3 - https://nsud.gosuslugi.ru/pud/#/inquiries/87fa99ec-cc91-4eff-99ce-b5f83c4ae2da/versions/e6fd8102-59a1-4e53-acf4-3086ff866a44?area=PROD или релевантного ему. Конкретный универсальный вид сведений для передачи сведений о сработавших индикаторах риска определяется на этапе технического проектирования.

Также должна быть обеспечена передача сведений об изменении категорий риска с помощью вида сведений СМЭВ, предполагаемый состав сведений:

- Вид объекта (из справочника);

- Подвид объекта (из справочника);

- Наименование объекта (текст);

- Краткое наименование (опционально) (текст);

- Адрес (ФИАС);

- Информация о субъекте: ИНН, ОГРН, КПП (3 поля: текст);

- Тип контролируемого лица (из справочника);

- Баллы для расчета категории;

- Дополнительная информация для отображения инспектору (напр. url-ссылки на источники расчета в Аналитической системе Россельхознадзора или ФГИС «ВетИС»).

Конкретный вид сведений для передачи сведений об изменении категорий риска определяется на этапе технического проектирования.

Для первичного наполнения и автоматической синхронизации локального реестра объектов контроля из ЕРВК должен использоваться вид сведений СМЭВ 3 - https://nsud.gosuslugi.ru/pud/paip-portal/#/inquiries/card/67fc5d77-bdcf-4017-8aa8-c834e049375e или релевантные ему. Конкретный вид сведений для первичного наполнения и автоматической синхронизации локального реестра объектов контроля из ЕРВК определяется на этапе технического проектирования.

Интеграционное взаимодействие с видами сведений СМЭВ 3 Системой осуществляется согласно форматам самих вдов сведений СМЭВ 3 через ведомственный интеграционный шлюз. Адреса направления запросов предоставляются Исполнителю Заказчиком на этапе обследования отраслевых технических процессов. Построение и конфигурация защищенного канала в среду СМЭВ не является предметом настоящего технического задания – ведомственный интеграционный шлюз уже обеспечивает взаимодействие со СМЭВ 3 при условии соответствия направляемого запроса схемы целевого вида сведений СМЭВ 3. Получение доступа к видам сведений СМЭВ 3 в продуктивной среде СМЭВ осуществляется Заказчиком самостоятельно.

Кроме того, должны быть реализованы внутренние интеграционные механизмы в количестве, достаточном для выполнения требований настоящего ТЗ, в том числе:

- Вызова пересчета сработавшего цифрового индикатора рисков;

- Вызова подсистемы автоматического сбора доказательной базы по сработавшим цифровым индикаторам рисков;

- Вызова функций получения справочных значений;

- Получения сведений из внешних источников (при необходимости).

Перечень необходимых интеграций определяется на этапе технического проектирования. Должны быть обеспечены прием и сохранение сведений, полученных в результате выполнения всех внутренних и внешних запросов (в том числе направленных через интеграционные шлюзы Россельхознадзора).

Перечень терминов и сокращений

| Обозначение | Описание |
| --- | --- |
| DOCX, XLSX | Форматы файлов для хранения электронных документов пакетов офисных приложений, соответствующие стандарту Office Open XML |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol – протокол прикладного уровня передачи данных, в первую очередь в виде текстовых сообщений. Основой HTTP является технология «клиент-сервер», то есть предполагается существование потребителей (клиентов), которые инициируют соединение и посылают запрос, и поставщиков (серверов), которые ожидают соединения для получения запроса, производят необходимые действия и возвращают обратно сообщение с результатом |
| HTTPS | HyperText Transfer Protocol Secure – расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности |
| KPI | Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективности) – числовые показатели деятельности подразделения (предприятия), которые помогают организации в достижении целей или оптимальности процесса, а именно: результативности и эффективности |
| ODT, ODS | Форматы файлов для хранения электронных документов пакетов офисных приложений, соответствующие стандарту OpenDocument Format |
| PDF | Portable Document Format – межплатформенный открытый формат электронных документов |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| Веб, web | World Wide Web – распределённая система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключённых к сети Интернет. Для обозначения используются слова: веб, web и аббревиатура www |
| Дашборд | Информационная панель - визуальное представление данных, сгруппированных по смыслу на одном экране для более легкого визуального восприятия информации |
| Документация на Систему | Документы, предусмотренные Постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 и от 30.01.2013 № 62. |
| ЕСИА | Единая система идентификации и аутентификации |
| ЕСПД | Единая система программной документации. Комплекс государственных стандартов РФ, устанавливающих взаимосвязанные правила разработки, оформления и обращения программ и программной документации |
| ЗПО | Заказное программное обеспечение (прикладное), разработанное по специальному заказу и специально предназначенное для решения задач, следующих из полномочий Россельхознадзора, в том числе обеспечения исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг, автоматизации типовой деятельности, включая типовые программные решения |
| Идентификация | Процедура распознавания субъекта по его идентификатору |
| ИИ | Искусственный интеллект |
| ИС | Информационная система |
| Мероприятие | Реализуемое в 2026 году мероприятие по развитию Системы, предусмотренное Программой. |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| Пользователь | Лицо или группа лиц, использующих Систему |
| Привилегированный пользователь | Пользователь Системы, уполномоченный выполнять некоторые действия по администрированию Системы в соответствии с установленной ролью и требуемыми привилегиями в Системе на выполнение этих действий |
| Программа | Утверждённая в установленном порядке Ведомственная программа цифровой трансформации Россельхознадзора на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов |
| Подсистема ИИ | Подсистема анализа данных искусственным интеллектом для выявления нарушений при обороте продукции животного происхождения Аналитической системы Россельхознадзора |
| ПОСА, Аналитическая подсистема | Подсистема отчетности, статистики и аналитики Аналитической системы Россельхознадзора |
| Подсистема ЦИ | Подсистема цифровых индикаторов рисков Аналитической системы Россельхознадзора |
| Подсистема сбора ДБ | Подсистема автоматического сбора доказательной базы по сработавшим цифровым индикаторам рисков Аналитической системы Россельхознадзора |
| СЗИ | Система защиты информации |
| Сельхозтоваропроизводитель | Производитель сельскохозяйственных товаров |
| Система | Аналитическая система Россельхознадзора |
| СУБД | Система управления базами данных – совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования баз данных многими пользователями |
| ТЗ | Настоящее техническое задание |
| ФВД | Форма ввода данных |
| ФХД | Финансово-хозяйственная деятельность |
| ХС | Хозяйствующий субъект |
| Цербер | Компонент ФГИС «ВетИС» - «Цербер», являющийся реестром поднадзорных объектов, ХСов и площадок |
| ЧТЗ | Частное техническое задание |
| Государственный контроль (надзор) | Деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений |
| Досмотр | Контрольное (надзорное) действие, заключающееся в проведении визуального обследования помещений (отсеков), транспортных средств, продукции (товаров) и иных предметов со вскрытием помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), в том числе с удалением примененных к ним пломб, печатей или иных средств идентификации, с разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых объектов и их частей иными способами |
| Дорожная карта РСХН | Дорожная карта по разработке цифровых индикаторов рисков в ветеринарном надзоре |
| ИИ-модель, также модель ИИ | Сценарная модель с применением правил и(или) алгоритмов и(или) методов машинного обучения |
| Инспектор | Должностное лицо контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду государственного контроля (надзора), виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий |
| Инструментальное обследование | контрольное (надзорное) действие, совершаемое инспектором или специалистом по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо по месту нахождения производственного объекта с использованием специального оборудования и (или) технических приборов для определения фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, а также подтверждения соответствия продукции (товаров) обязательным требованиям |
| Испытание | Контрольное (надзорное) действие, совершаемое инспектором или специалистом по месту нахождения контрольного (надзорного) органа, его структурного подразделения с использованием специального оборудования и (или) технических приборов для исследования проб (образцов) воды, почвы, воздуха, сточных и (или) дренажных вод, выбросов, сбросов загрязняющих веществ, отходов производства и потребления, продукции (товаров), иных предметов и материалов по вопросам, имеющим значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований |
| Истребование документов | Контрольное (надзорное) действие, заключающееся в предъявлении (направлении) инспектором контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации |
| Категория риска | Контрольный (надзорный) орган для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля относит объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба): 1) чрезвычайно – высокий риск; 2) высокий риск; 3) значительный риск; 4) средний риск; 5) умеренный риск; 6) низкий риск. |
| КНД | Контрольная (надзорная) деятельность |
| КНМ | Контрольное (надзорное) мероприятие |
| Контролируемые лица, также – субъекты контроля | Граждане и организации, деятельность, действия или результаты деятельности, которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат федеральному государственному ветеринарному надзору, муниципальному контролю. |
| Контрольное (надзорное) действие | Применяются следующие виды контрольно-надзорных действий: - осмотр; - досмотр; - опрос; - получение письменных объяснений; - истребование документов; - отбор проб (образцов); - инструментальное обследование; - испытание; - экспертиза. |
| Контрольное (надзорное) мероприятие | Действия должностного лица или должностных лиц органа государственного контроля (надзора) либо органа муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости в установленном порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя и иной информации об их деятельности, по осмотру и обследованию используемых указанными лицами при осуществлении деятельности производственных объектов и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, транспортных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, самоходных машин и других видов техники, подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда |
| Объект контроля, также – подконтрольный объект | Объектами государственного контроля (надзора) являются: 1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования. |
| Опрос | Контрольное (надзорное) действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного (надзорного) мероприятия. |
| Осмотр | Контрольное (надзорное) действие, заключающееся в проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами. |
| Отбор проб | Совершаемое инспектором, экспертом или специалистом контрольное (надзорное) действие по изъятию (выборке) проб (образцов) воды, почвы, воздуха, сточных и (или) дренажных вод, выбросов, сбросов загрязняющих веществ, отходов производства и потребления, продукции (товаров), иных предметов и материалов в соответствии с утвержденными документами по стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений, техническими регламентами или иными нормативными техническими документами, правилами, методами исследований (испытаний) и измерений и иными документами для направления указанных проб (образцов) на испытания и (или) экспертизу в контрольный (надзорный) орган и (или) экспертную организацию в целях проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований |
| ПМ, также – Профилактическое мероприятие | Мероприятие контрольного (надзорного) органа, проводимое в отношении контролируемого лица в целях: 1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. |
| Получение письменный объяснений | Контрольное (надзорное) действие, заключающееся в запросе инспектором письменных свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями |
| Предписание об устранении выявленных нарушений | Документ, оформляемый Инспектором в ходе КНМ или по факту оформления акта КНМ, и содержащий указание на выявленные нарушения, сведения о порядке и сроках их устранения |
| Реестр контролируемых лиц / объектов контроля/КНМ /ПМ | Список всех записей о контролируемых лицах/объектах контроля/КНМ/ПМ |
| Рейдовый осмотр | Контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц |
| Риск | Вероятность причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований |
| РСХН, Россельхознадзор | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору |
| СМЭВ | Единая система межведомственного электронного взаимодействия |
| ФГИС «ВетИС» | Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии |
| ФТ | Функционально-технические требования |
| ЧТЗ | Частное техническое задание |
| Экспертиза | Контрольное (надзорное) действие, заключающееся в проведении исследований по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом или экспертной организацией инспектором в рамках контрольного (надзорного) мероприятия в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ETL | Extract, Transform, Load — извлечение, преобразование, загрузка — это процесс интеграции данных, который собирает информацию из разных источников, приводит её к единому стандарту и сохраняет в едином хранилище для анализа |
| СМЭВ 3 | 3 версия системы межведомственного электронного взаимодействия, предназначенная для обмена данными между госорганами, ведомствами и организациями в России. |