Задача на оценку трудозатрат

по проекту создания сервиса Россельхознадзора «Цифровой надзор» 
единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» 
в части государственного ветеринарного надзора 
(для Аналитической системы Россельхознадзора (далее – Аналитическая система РСХН )

Документ подготовлен по итогам трех рабочих встреч (13.03.2026, 18.03.2026 и 20.03.2026) и предназначен для команды аналитической системы как сводное описание объема работ, интеграционного контура, пользовательских сценариев, ограничений, уточнений по третьей встрече и открытых вопросов.

# 1. Кратко: суть проекта и главный вывод

| Пункт | Содержание |
| --- | --- |
| Что создается | Сервис цифровых индикаторов риска на платформе ГосТех и доработки аналитической системы Росельхознадзора для обработки индикаторов, работы с документами и формирования отчетности. |
| Роль аналитической системы | Не считать модели и не строить сервисы на ГосТех, а обеспечить пользовательский интерфейс, интеграцию через Федеральная государственная информационная система (ФГИС) Интегрированная ведомственная информационная система (ИВИС), формирование и отправку XML, прием и отправку файлов, хранение версий документов, передачу оценки качества генерации и аналитическую отчетность. |
| Главный вывод | Команда аналитической системы должна реализовать не только отображение данных, но и полноценный сквозной процесс: подтверждение индикаторов инспектором, вызов сервисов, прием и хранение файлов, локальную редактуру сгенерированных документов пользователем, возврат итоговой версии в систему, передачу оценки качества генерации и отправку полного пакета в ГосТех. |

# 2. Что зафиксировано по границам проекта

• Функциональные требования, которые обсуждались на встречах, относятся к аналитической системе и ее взаимодействию с сервисами на платформе ГосТех.

• Под «сервисом» понимается совокупность сервисов на ГосТех и аналитической системы, но зона ответственности команды аналитической системы ограничена только своей частью.

• Аналитическая система взаимодействует не с внешними ФОИВ напрямую, а только с сервисами, предоставленными в контуре ГосТех.

• Взаимодействие выполняется через интеграционный контур ФГИС ИВИС.

• Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) нужна только как способ передачи сведений; отдельного прямого подключения аналитической системы к иным ФОИВ не предполагается.

# 3. Архитектура и интеграционный контур

• Основные компоненты решения:

• сервис на платформе ГосТех

• аналитическая система Росельхознадзора

• интеграционный контур ФГИС ИВИС

• СМЭВ как транспорт обмена сведениями

• сервис сбора доказательной базы на ГосТех

• сервис взаимодействия с большой языковой моделью на ГосТех

• Ключевой архитектурный принцип: все вызовы сервисов на ГосТех выполняются через ИВИС; прямых вызовов из аналитической системы к сервисам на ГосТех быть не должно.

• Криптографическая и инфраструктурная часть интеграции, связанная со СМЭВ, закрывается на стороне ИВИС. Для аналитической системы это означает необходимость уметь вызывать SOAP-сервис и собирать корректный XML по заданной XSD-схеме.

• Внутри своей зоны команда должна исходить из того, что взаимодействие выполняется по SOAP, с XML как основным форматом обмена, а конечный пакет может включать также вложения.

# 4. Сквозной процесс, который должна поддержать система

1. Модель или расчетный механизм формирует срабатывание цифрового индикатора риска.

2. Индикатор отображается в аналитической системе.

3. Инспектор открывает форму обработки индикатора, подтверждает или отклоняет его и указывает нарушенные пункты нормативных правовых актов.

4. После подтверждения индикатора инспектор запускает сбор доказательной базы.

5. Сервис сбора доказательной базы на ГосТех работает как черный ящик: получает необходимые идентификаторы и возвращает один или несколько файлов по участвующим в расчете сущностям.

6. Система принимает пакет файлов, сохраняет его и предоставляет пользователю просмотр или скачивание (для просмотра). Эти файлы не редактируются.

7. После получения доказательной базы инспектор запускает формирование документов с помощью большой языковой модели.

8. В большую языковую модель через ИВИС передаются XML, доказательная база и служебные сведения по индикатору, нарушению, хозяйствующему субъекту и площадке.

9. Большая языковая модель возвращает один или несколько проектов документов в редактируемом формате. Базово ожидаются мотивированное представление о проведении проверки и акт дистанционного мониторинга с приложениями.

10. Пользователь скачивает полученный документ в своем рабочем пространстве, редактирует его локально и затем загружает итоговую редакцию обратно в систему.

11. В системе должны быть сохранены как минимум две версии документа: исходная версия, полученная от большой языковой модели, и итоговая версия, подготовленная инспектором.

12. После загрузки итоговой редакции инспектор указывает в интерфейсе оценку качества генерации. В сервис большой языковой модели отправляются исходная версия, итоговая версия и метрика оценки релевантности.

13. После подготовки итоговой редакции система формирует и отправляет в сервис ГосТех полный пакет XML и файлов для инициации контрольных надзорных мероприятий (КНМ). Передаются именно файлы, а не ссылки.

14. После отправки пакет переводится в статус ожидания результата проведения КНМ. Статус может обновляться по входящему сообщению (webhook?) или по отдельному запросу на обновление.

# 5. Что именно должна сделать команда аналитической системы

## 5.1. Обработка индикаторов инспектором

• Необходимо создать функциональность обработки цифровых индикаторов инспектором. На встрече отдельно проговорено, что слово «доработать» в требованиях фактически следует понимать как «создать», потому что исходная функциональность в целевом виде не готова.

• Подтверждение инспектором требуется для всех пяти индикаторов. Автоматический расчет индикатора не означает автоматическое принятие решения.

• Инспектор является последним барьером проверки качества. Он подтверждает или отклоняет индикатор, поскольку возможны ошибки логики, ошибки данных и ситуации, когда формально похожая операция не является нарушением.

• Нужна единая форма обработки индикатора по аналогии с Автоматизированноым рабочим местом (АРМ) инспектора, но применительно к цифровым индикаторам.

• В форме обработки должны быть предусмотрены:

• статус обработки индикатора

• поле комментария инспектора

• выбор пунктов нормативных правовых актов или обязательных требований, которые были нарушены

• возможность множественного выбора пунктов нормативки

• дополнительные поля, связанные со статусной моделью и атрибутивным составом, который будет уточняться в проектировании

• Для индикаторов 8 и 9 сохраняется отдельная специфика, так как там уже есть обработка подозрительных операций и модернизация существующих форм ввода данных. Однако общий подход к подтверждению и дальнейшей обработке должен быть единым.

## 5.2. Экранные формы

• По оценке с встреч зафиксирован ориентир: 5 индикаторов × 3 формы = 15 экранных форм.

• Типы форм:

• просмотр индикатора

• обработка индикатора

• нормативная информация

• Отдельно было проговорено, что для цифровых индикаторов будет один общий АРМ инспектора, а не раздельные интерфейсы по ролям.

• По индикаторам 8 и 9 потребуется модернизация существующих Форм ввода данных (ФВД) в части вывода дополнительных полей и нормативной информации.

## 5.3. Работа с нормативной информацией

• В форме обработки должна появиться возможность указывать нарушенные пункты нормативных правовых актов. Эта нормативка не приходит извне в рамках интеграции, а ведется в базе системы как справочник.

• По сути, это связанный справочник минимум двухуровневой структуры с возможностью множественного выбора. В базовом варианте пользователю должны предлагаться наиболее вероятные пункты по данному индикатору, но при этом должен быть доступен полный перечень нормативки.

• Текущего свободного текстового поля недостаточно; требуется нормализованный выбор нарушенных требований с возможностью выбрать как рекомендуемые, так и иные пункты.

## 5.4. Интеграция через SOAP, XML и Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

• Команда должна уметь вызывать SOAP-сервисы через ИВИС. Прямых вызовов из аналитической системы к сервисам ГосТех быть не должно.

• Основной технический объем в зоне команды включает:

• сбор требуемого набора атрибутов по индикатору, нарушениям, хозяйствующему субъекту, площадке, документам и иным связанным сущностям

• прием ответа и извлечение служебной информации, в том числе идентификаторов сообщений и статусов обмена

• обработка вложений, если они приходят в ответе, включая прием одного или нескольких файлов и их увязку с конкретным индикатором или пакетом

• формирование итогового XML и файлового пакета для отправки в сервис ГосТех (через ИВИС), а также отдельного пакета обратной связи по качеству генерации

• На встречах прямо зафиксировано, что наличие XSD-схемы принципиально важно, но на момент обсуждения точная схема еще не была предоставлена. Заказчик должен предоставить XSD и сопутствующие материалы в ходе проекта.

• Также было проговорено, что конкретный атрибутивный состав XSD уникален для каждого вида сведений, и пока его нет, оценка может быть только верхнеуровневой. Дополнительно требуется учитывать передачу attachment в составе SOAP-обмена.

## 5.5. Служебная информация и логирование

• В числе примеров прямо назывались идентификаторы транзакций, номера сертификатов, идентификаторы хозяйствующего субъекта, площадки, message ID обменов и иные технические атрибуты.

• Отдельно требуется логирование межведомственного взаимодействия: что отправлено, когда отправлено, что принято, успешно ли прошел обмен, была ли ошибка, таймаут, какой пакет находится в ожидании и какой статус вернулся из ГосТех.

## 5.6. Доказательная база

• После вызова соответствующего сервиса система получает один или несколько файлов. На встрече отдельно проговорено, что формат файлов может различаться; для аналитической системы принципиален не формат, а возможность принять, сохранить и показать пользователю результат.

• Что требуется сделать в аналитической системе:

• принять пакет файлов

• распаковать при необходимости

• обеспечить пользователю просмотр или скачивание файлов в том же рабочем пространстве, где он работает с индикатором

• сохранить доступ к этим файлам без искажения и потери во времени

• Для доказательной базы редактирование не требуется. Эти файлы формируются автоматически и должны быть доступны пользователю только на просмотр и скачивание (для просмотра). Желательно, также выводить краткую атрибутику файла: тип документа, номер, дату или иное описание, если оно приходит в ответе.

## 5.7. Генерация и редактирование документов через большую языковую модель

• Большая языковая модель не заменяет инспектора и не принимает решение за него. Она формирует проект одного или нескольких документов на основе предоставленных сведений.

• Система должна обеспечить:

• передачу в сервис необходимых XML-данных, доказательной базы и служебной информации

• прием результата в редактируемом формате

• возможность для инспектора скачать документ, откорректировать его локально и вернуть итоговую редакцию в систему

• сохранение итоговой редакции инспектора и увязку исходной и итоговой версий между собой

• Также было отдельно сказано, что у целевого сервиса на ГосТех предполагается механизм обратной связи по качеству генерации. Базово это отдельная оценка в интерфейсе, которая вместе с файлами отправляется обратно в сервис большой языковой модели.

## 5.8. Работа с файлами, загруженными пользователем

• По итогам второй и третьей встреч зафиксирована важная неопределенность: в текущих Формах ввода данных (ФВД) нет штатного механизма, позволяющего открыть локальную папку пользователя, прикрепить измененный файл обратно в систему и связать его с конкретным индикатором и пакетом документов.

• При этом в сценарии требуется, чтобы пользователь скачал полученный от большой языковой модели (LLM) документ, отредактировал его локально и вернул итоговую редакцию в систему. Работа с документом будет происходить локально на компьютере инспектора.

• Следовательно, команде необходимо отдельно проработать и оценить механизм загрузки итоговой версии документа от инспектора в аналитическую систему, а также сценарий ее хранения, повторного скачивания и последующей отправки.

• Это один из ключевых технических рисков, так как без такого механизма сценарий редактирования, оценки качества генерации и последующей отправки в ГосТех не выполняется. При этом от пользователя нельзя ожидать работы с S3, ЭТП или иными внешними хранилищами: весь сценарий должен укладываться в интерфейс портала.

## 5.9. Финальная отправка в ГосТех

• После подтверждения индикатора, получения доказательной базы, подготовки итоговой редакции документа и формирования необходимых служебных сведений система должна сформировать и отправить в сервис ГосТех (через ИВИС) полный пакет.

• В пакет входят:

• XML с данными индикатора и сопутствующей информацией

• доказательная база и иные файлы, полученные по ходу сценария

• итоговая редакция документа от инспектора (а при необходимости и исходная версия, если это потребуется формату обмена)

• иные накопленные в процессе сведения, включая статусы, идентификаторы и техническую атрибутику

• На встречах отдельно проговорено, что в сторону ГосТех должны уходить именно файлы, а не ссылки на них. Отправка в ГосТех не должна быть доступна до формирования финальной редакции документа. При этом отправка оценки качества генерации и отправка в ГосТех могут быть разблокированы одновременно и не обязаны блокировать друг друга.

## 5.10. Аналитическая отчетность

• Зафиксировано требование на 8 дашбордов. Подход к оценке: каждый отчет считается отдельным дашбордом.

• статусы обработки выявленных индикаторов, включая их эффективность и статусы прохождения КНМ после отправки материалов в ГосТех

• технические детали взаимодействия сервисов, то есть технический дашборд по логированию обменов

• отчетность о проведенных КНМ

• отчетность о выявленных нарушениях

• отчетность о принятых мерах

• два дашборда по производным показателям

• еще один дашборд в рамках общей структуры, чтобы суммарно соблюсти требование в 8 дашбордов, исходя из декомпозиции, принятой на встречах

• По отчетам зафиксированы следующие принципы:

• дашборды стандартные аналитические, без сложных Форм ввода данных (ФВД)

• доступны фильтрация, просмотр и экспорт

• технический дашборд нужен прежде всего центральному аппарату для контроля прохождения пакетов, состояния обмена и возврата статусов из ГосТех

• производные показатели на момент встреч полностью не определены, но обязательство сделать два отдельных отчета зафиксировано

## 5.11. Технические ориентиры для разработки и оценки

• Для разработчиков принципиально важно различать два независимых потока файлов: доказательную базу и документы, сформированные большой языковой моделью. Доказательная база только принимается, сохраняется и показывается пользователю; редактирование этих файлов не требуется — их можно скачать, посмотреть, но нельзя загрузить обратно.

• Документы, сформированные большой языковой моделью, должны приходить в редактируемом формате. Базовый сценарий не предполагает редактирование в интерфейсе аналитической системы: пользователь скачивает документ, корректирует его локально и затем загружает итоговую редакцию обратно в систему.

• Для оценки реализации следует исходить из того, что системе нужны как минимум следующие сущности:

1) карточка индикатора,

2) пакет доказательной базы,

3) исходная версия документа от большой языковой модели,

4) итоговая версия документа от инспектора,

5) запись об оценке качества генерации,

6) журнал интеграционных обменов.

• Минимально необходимая последовательность вызовов такова: подтверждение индикатора → выбор нормативки → запрос доказательной базы → прием и сохранение файлов → вызов большой языковой модели → прием проекта документа → загрузка итоговой редакции инспектора → отправка оценки качества генерации → отправка итогового пакета в ГосТех. До получения доказательной базы вызов большой языковой модели не выполняется.

• При проектировании интерфейса и backend-логики не требуется парсить содержимое файлов и показывать пользователю различия между версиями. Для базового сценария достаточно дать возможность скачать файл, загрузить новую редакцию, хранить обе версии и использовать их в дальнейшей интеграции.

• Для оценки backend-части необходимо отдельно учитывать:

1) прием attachment из SOAP-ответов,

2) хранение файлов с привязкой к индикатору и пакету,

3) повторное скачивание файлов,

4) извлечение служебной информации из XML-ответов,

5) формирование финального XML-пакета с приложениями для отправки в ГосТех (через ИВИС).

• Для оценки UI-части необходимо отдельно учитывать: отображение статусов процесса, ссылки на скачивание файлов в том же рабочем пространстве, где инспектор работает с индикатором, форму загрузки итоговой редакции документа и ввод оценки качества генерации.

• Минимальный набор статусов, который целесообразно закладывать в оценку уже на этом этапе: индикатор сформирован, индикатор подтвержден или отклонен, доказательная база запрошена, доказательная база получена, документы от большой языковой модели получены, итоговая редакция загружена, оценка генерации отправлена, материалы в ГосТех отправлены, результат КНМ получен.

• Указанные ориентиры введены именно для целей оценки. Детальные технические решения по хранению файлов, форматам attachment, механизму обновления статусов и составу XML должны быть уточнены после получения XSD-схем, WSDL и спецификаций интеграционных сервисов.

# 6. Что не входит в зону ответственности команды аналитической системы

• Расчет моделей и собственно выявление цифровых индикаторов как алгоритмический или ML-процесс.

• Сервис сбора доказательной базы как отдельный сервис ГосТех.

• Сервис большой языковой модели как отдельный сервис ГосТех.

• Backend-логика и модели, которые могут реализовываться внешними командами, в том числе командой Сбера или другими командами, которые определит заказчик.

• Инфраструктурная часть СМЭВ, криптография, проксирование и соответствие внешнему контуру, если это закрывается ИВИС.

# 7. Что нужно оценить команде

• Оценка должна покрывать не только интерфейсные доработки, но и весь сквозной сценарий.

• Минимальный перечень блоков оценки:

• создание формы обработки индикаторов инспектором

• доработка существующих форм просмотра и связанных экранов

• модернизация ФВД по индикаторам 8 и 9

• справочник нормативных актов и множественный выбор нарушенных пунктов

• формирование XML по XSD

• SOAP-интеграция через ИВИС

• прием и хранение файлов доказательной базы

• вызов сервиса большой языковой модели и прием результата

• хранение двух версий документа: версии большой языковой модели и итоговой версии инспектора

• механизм загрузки итоговой редакции документа от инспектора

• финальная пакетная отправка данных и файлов в ГосТех

• логирование обменов и сохранение служебной информации

• реализация 8 аналитических дашбордов

# 8. Открытые вопросы и риски

• Не было окончательно определено, в каком именно формате в разных сценариях приходят и возвращаются файлы: доказательная база может включать разные типы файлов, а документы от большой языковой модели должны приходить в редактируемом формате.

• Не зафиксирован окончательный механизм обратной загрузки итоговой редакции документа инспектором и увязки этой версии с исходным пакетом документов.

• Не до конца определен механизм получения статуса результата КНМ после отправки материалов в ГосТех: это может быть входящее сообщение, фоновое обновление или отдельный запрос на обновление статуса.

• Не зафиксирован окончательный механизм редактирования и последующей обратной загрузки документа инспектором.

• Не определены все поля расширенного атрибутивного состава и статусной модели.

• Есть риск невозможности дать быстро точную оценку без дополнительного разбора с разработкой.

• Есть риск, что отдельные части пользовательского сценария не выполнятся в текущих возможностях ФВД без специальной доработки механизма загрузки файлов.

• Есть зависимость от внешних команд и внешних сервисов: без их фактической спецификации и готовности часть оценки остается приблизительной.

• По производным показателям для двух дашбордов на встречах не была зафиксирована окончательная предметная декомпозиция, но обязательство по их количеству уже есть.

# 9. Итоговое задание по ролям

| Роль | Что нужно сделать | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Системный аналитик | Разложить требования по формам, статусам, атрибутам, справочникам нормативки, сценариям запуска сервисов, оценке качества генерации и составу пакетов данных. Определить способ хранения файлов и версий документов, механизм увязки файлов с индикатором и технический подход к загрузке пользовательских файлов. | Нужно закрыть не только интерфейс, но и сквозной сценарий от подтверждения индикатора до отправки в ГосТех и последующего обновления статуса. Требование к хранилищу не зафиксировано, решение нужно принять внутри проекта. |
| Интеграционный разработчик | Оценить SOAP-интеграцию через ИВИС, формирование XML по XSD, прием ответов и вложений, отправку оценки качества генерации, финальную отправку пакета в ГосТех и прием статусов. | Оценка пока верхнеуровневая, до получения XSD и точных контрактов. |
| Разработчик UI / ФВД | Реализовать форму обработки индикатора, просмотр и скачивание доказательной базы, запуск формирования документов, загрузку итоговой редакции инспектора, отображение статусов и оценку качества генерации. | Критичные вопросы — поддержка загрузки пользовательского файла обратно в систему и удобный сценарий работы пользователя в одном интерфейсе. |
| BI аналитик | Сделать 8 дашбордов, включая статусы обработки, технический дашборд интеграционных обменов, КНМ, нарушения, меры и производные показатели. | Каждый отчет считается отдельным дашбордом. |

Команда аналитической системы должна реализовать интерфейс и интеграционный контур для полного процесса работы с цифровыми индикаторами: показать индикатор, дать инспектору подтвердить его, получить и сохранить доказательную базу, сформировать документы через большую языковую модель, дать инспектору отредактировать итоговый документ, сохранить обе версии и отправить полный пакет XML и файлов в ГосТех через ИВИС. Одновременно необходимо подготовить 8 дашбордов и обеспечить логирование межведомственного обмена.

Схема бизнес-процесса

Процесс включает:

• обязательное подтверждение индикатора инспектором

• формирование доказательной базы через ФГИС ИВИС

• генерацию документов с использованием LLM

• редактирование документов пользователем

• передачу полного пакета (XML + файлы) в ГосТех

# 10. Позиционирование АРМ как подсистемы Аналитической системы РСХН

Данный раздел определяет архитектурную позицию разрабатываемого АРМ инспектора в контексте Аналитической системы РСХН и фиксирует ключевые интеграционные требования, вытекающие из этого позиционирования.

## 10.1. Архитектурный статус: отдельная подсистема Аналитической системы РСХН

• АРМ инспектора по цифровым индикаторам рассматривается как отдельная подсистема в составе платформы Аналитической системы РСХН

• Это означает, что АРМ разрабатывается и эксплуатируется в рамках единого технологического контура Аналитической системы РСХН, но имеет собственный функциональный периметр, отдельный цикл разработки и выделенный набор экранных форм.

• Подход «отдельная подсистема» предпочтителен ввиду специфики рабочего процесса инспектора, нетипичной для стандартной BI-аналитики: наличие интерактивных форм ввода, управление статусной моделью, вызов внешних сервисов и хранение файлов.

## 10.2. Единая система авторизации

• АРМ должен использовать единый механизм аутентификации и авторизации, реализованный в Аналитической системы РСХН.

• Ролевая модель доступа к функциям АРМ (инспектор, руководитель, администратор) должна быть определена и настроена в рамках существующей системы ролей Аналитической системы РСХН, без создания параллельных механизмов управления доступом.

• При необходимости введения новых ролей или дополнительных атрибутов пользователя, специфичных для АРМ, расширение должно производиться через штатные механизмы Аналитической системы РСХН, а не путём создания обходных решений на уровне АРМ, при этом необходимо в том числе рассмотреть вариант собственного административного раздела с правами пользователей и возможно более тонкой настройкой прав на уровне функций АРМа. (по идее аналогично как сейчас в ФВД)

## 10.3. Размещение АРМ в интерфейсе Аналитической системы РСХН и вызов с дашборда

• АРМ размещается внутри интерфейса Аналитической системы РСХН как самостоятельный раздел навигации (или вкладка), доступный авторизованному пользователю в рамках его ролевых прав.

• Одновременно с этим должна быть предусмотрена возможность перехода в АРМ непосредственно с дашборда Аналитической системы РСХН — по аналогии с тем, как сейчас реализован переход в ФВД с соответствующих дашбордов. Такой переход должен быть контекстным: при открытии АРМ с дашборда система должна передавать идентификатор конкретного индикатора или объекта надзора, по которому был совершён переход, минимизируя количество дополнительных действий инспектора.

• Необходимо определить и зафиксировать конкретные виджеты или элементы дашбордов, с которых будет осуществляться вызов АРМ (например, карточка срабатывания индикатора, строка таблицы результатов КНМ), и описать механизм передачи контекста при переходе.

## 10.4. Взаимодействие с Аналитической системой РСХН на уровне данных

• Результаты работы инспектора в АРМ — подтверждение или отклонение индикатора, статусы обработки, введённые атрибуты, оценка качества генерации — должны быть доступны в дашбордах Аналитической системы РСХН без дополнительных ручных шагов по синхронизации.

• Необходимо определить, каким образом данные, созданные в АРМ, попадают в хранилище Аналитической системы РСХН: через прямую запись в единую БД, через шину данных или через отдельный слой API. Выбранный способ должен обеспечивать актуальность данных на дашбордах без значимой задержки.

• Файлы, созданные или полученные в рамках работы АРМ (доказательная база, документы от LLM, итоговые редакции инспектора), должны быть доступны для отображения и скачивания как из АРМ, так и — в части аналитических сведений — из дашбордов Аналитической системы РСХН. Механизм хранения и раздачи файлов должен быть единым для всего контура Аналитической системы РСХН.

• Аналитические дашборды (раздел 5.10 настоящего документа) строятся на данных, которые АРМ генерирует в ходе эксплуатации. Системный аналитик должен обеспечить, чтобы эти данные были доступны в витринах или слое, который используют BI-отчёты Аналитической системы РСХН, не требуя дополнительной ручной выгрузки.

## 10.5. Границы интеграции с внешними сервисами: АРМ или ЕТЛ

• Необходимо явно разграничить ответственность между АРМ и процессами ЕТЛ в части взаимодействия с внешними сервисами. Смешение этих ответственностей ведёт к дублированию логики, затруднению поддержки и нарушению целостности данных.

• Принципиальное разграничение предлагается следующее:

• АРМ отвечает за интерактивные интеграционные вызовы, инициируемые пользователем в реальном времени: запрос доказательной базы, вызов LLM для генерации документов, отправка финального пакета в ГосТех через ИВИС, получение ответного статуса КНМ. Эти вызовы являются частью пользовательского сценария и требуют отображения статуса и результата непосредственно в интерфейсе инспектора.

• ЕТЛ отвечает за фоновую и массовую передачу данных, не привязанную к конкретной сессии пользователя: регулярная загрузка справочников из внешних источников, пакетное обновление данных о КНМ и поднадзорных объектах, синхронизация со смежными системами в части исторических данных, а также первоначальная загрузка данных для дашбордов.

• Если по результатам работы АРМ формируются данные, которые необходимо передать в смежные системы (например, результаты КНМ в учётную систему), то механизм такой передачи должен быть отдельно согласован: либо это выполняет АРМ в рамках своего интеграционного контура, либо это задача ЕТЛ, работающего с общей БД. По умолчанию рекомендуется: первичная отправка — АРМ, вторичная репликация в смежные системы — ЕТЛ.

• Данное разграничение должно быть зафиксировано в архитектурном решении до начала разработки и согласовано с командой интеграции. Отсутствие чёткой границы является операционным риском, так как может приводить к двойным записям, конфликтам версий данных и непредсказуемому поведению при сбоях.

## 10.6. Итоговые требования к проработке

• До начала разработки АРМ необходимо: зафиксировать место АРМ в навигационной структуре Аналитической системы РСХН и согласовать с владельцем платформы.

• Описать контекстную передачу параметров при переходе с дашборда в АРМ и разработать соответствующий API или механизм deep link.

• Согласовать с командой РСХН расширение ролевой модели для нужд АРМ.

• Определить модель данных для результатов работы АРМ в части их доступности в дашбордах, и включить это в задачу системного аналитика.

• Зафиксировать матрицу интеграционных вызовов с указанием для каждого вызова: инициатор (пользователь / фоновый процесс), ответственный компонент (АРМ / ЕТЛ), синхронность, обработка ошибок.

11.  Архитектурная реализация АРМ

• Функциональность обработки индикаторов реализуется в виде отдельного АРМ инспектора в составе Аналитической системы РСХН

• АРМ включает: пользовательские формы обработки, вызовы внешних сервисов, работу с файлами, управление статусами.

• АРМ не является отдельной системой, а встраивается в существующий контур Modus.

• реализация АРМ как отдельной подсистемы Аналитической системы РСХН

• интеграция АРМ с дашбордами Аналитической системы РСХН переход с контекстом)

• механизм передачи параметров при переходе из BI в АРМ

• обеспечение доступности данных АРМ в аналитических витринах

• Не определена окончательная архитектурная модель взаимодействия АРМ с ядром Аналитической системы РСХН

• Не определен механизм передачи контекста при переходе из дашбордов в АРМ

• Не зафиксировано окончательное разделение ответственности между АРМ и ETL