# Матрица ответственности: РСХН «Цифровой надзор» (на основе ТЗ от 30.09.2026)

| Блок ТЗ (источник в ТЗ) | Modus BI | Сбербанк | ИВИС | Генподрядчик | Не определено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Управление проектом и ответственность за ТЗ в целом Источник: ТЗ п. 1.4; пп. 2.1.1–2.1.14; разд. 3; пп. 4.1–4.3 | Выполнить выделенный объём задач Modus BI | Реализовать выделенные сервисы | Подтвердить состав и сроки своей части и интерфейсов | Сквозной результат перед заказчиком, проектный офис, общий план, согласование распределения работ и изменений объёма, контроль зависимостей, сдача результатов, патентная чистота и конфиденциальность (пп. 2.1.1, 2.1.8, 2.1.10) | Кто выступает Исполнителем/генподрядчиком; как оформляются ответственность подрядчиков и изменение сроков/стоимости («не ограничиваясь ими», п. 2.1.1) |
| 2. Обследование, ЧТЗ, техническое и рабочее проектирование, единая архитектура Источник: ТЗ п. 1.9 (задачи 1–3); пп. 2.2, 2.3, 2.4; Прил. 2, разд. 1 | Описать процессы, данные, интерфейсы, статусы, права и интеграции своего контура; при необходимости, изменения существующих АРМ | Описать алгоритмы и архитектуру ИИ, доказательной базы и НДС, входы/выходы | Описать механизм обмена, виды сведений и ограничения | Разработать и согласовать единые ЧТЗ и технический проект, границы компонентов, нормативные алгоритмы; назначить владельцев нераспределённых работ | Единый технический владелец архитектуры; совмещение с параллельными изменениями действующей АС; перенос действующих данных и процессов |
| 3. Модернизация 10 сценарных ИИ-моделей (5 ключевых + 5 дополнительных) Источник: Прил. 2, п. 2.2.1; разд. 1 (подсистема ИИ) | Принимать и отображать результаты моделей, идентификаторы, статусы, ошибки; связать с карточками и решениями | Модернизировать модели (алгоритмы/правила/ML), использовать разметку, сохранять служебные данные и тестовое описание расчётов | — | Согласовать перечень моделей и критерии результата, обеспечить доступ к разметке | Окончательный перечень и форматы результатов; исполнитель привязан к разделению зон — подтвердить |
| 4. Отслеживаемые факты, расчёт и пересчёт цифровых индикаторов (5 индикаторов приказа № 732) Источник: Прил. 2, п. 2.1; п. 2.2.2 | Пользовательская часть: ручной ввод и подтверждение фактов, смена статуса, вызов пересчёта, приём результата | Передавать результаты ИИ-моделей и данные для учёта фактов | — | Назначить исполнителя расчётной части, согласовать алгоритмы, периодичность, проверку качества (не ниже исходной версии) | Исполнитель выявления фактов самими ЦИ, агрегации, расчёта срабатывания и пересчёта (за интерфейсом и ИИ он не закрыт) |
| 5. Интерфейсы: АРМ Эксперта/Инспектора, карточки срабатываний ЦИ, решения инспектора Источник: Прил. 2, п. 2.3.1; п. 2.3.2; п. 2.2.2 (карточки) | Доработать формы одиночной/групповой обработки, создать формы работы с ЦИ: списки, карточки, статусы, позиция инспектора, предупреждения и запреты отправки, история действий, вызов доказательной базы и пересчёта | Возвращать результаты, ошибки, расхождения для отображения и блокировки | Возвращать статусы СМЭВ-обменов для карточки | Согласовать сценарии, роли, макеты, статусы; обеспечить связность пользовательского и расчётного сценариев | Модель статусов и смысл «автоматически удалённой» карточки; точный состав изменений существующих форм |
| 6. Технические и системные справочники Источник: Прил. 2, п. 2.2.3; разд. 4 (системные справочники); разд. 5 | Использовать справочники в формах, ручной ввод отсутствующих значений | Использовать согласованные значения в моделях и сервисах | Требования внешнего обмена к кодам | Согласовать перечень справочников, правила наполнения и актуализации, владельцев | Исполнитель хранилища справочников, первичного наполнения, актуализации, сопоставления кодов между контурами |
| 7. Автоматический сбор доказательной базы (PDF, JSON/XML) Источник: Прил. 2, разд. 3 | Вызывать сервис, передавать идентификаторы, принимать и отображать материалы и результаты проверки | Сервис сбора и обогащения доказательств, PDF-пакет, структурированные сведения, подключение сервиса подписи заказчика | Передать пакет во внешний контур, если он входит в СМЭВ-сообщение | Согласовать состав доказательств, доступы к источникам, сервис подписания PDF (предоставляет Заказчик) | Хранение файлов (файлы или ссылки), доступ и сроки хранения; ручное прикрепление; подпись PDF ≠ подпись СМЭВ-сообщения |
| 8. Категорирование: расчёт категории риска и отслеживание факторов, ручное уточнение Источник: Прил. 2, разд. 4 | Базово: готовить данные, принимать и отображать категорию, факторы, статусы | Передавать имеющиеся данные и результаты сервисов | При необходимости обмен по СМЭВ | Согласовать архитектуру категорирования и покрытие требований раздела 4, назначить исполнителя | Исполнитель первичного/повторного расчёта, факторов, справочников, хранения обоснований и полного пользовательского процесса (ручное дополнение, подтверждение); где работают пользователи — в АС или во внешнем контуре |
| 9. НДС и объёмы подконтрольной продукции Источник: Прил. 2, разд. 5 | Получать и отображать результаты, связывать с объектом и решением | НДС-сервис: справочники продукции и цен, сбор нарушений, расчёт и агрегация ущерба, доступ внешним потребителям, поиск | Только при отдельном СМЭВ-сценарии | Согласовать источники, потребителей, доступы, критерии приёмки | Реализация форм управления справочниками и поиска; поддержка справочников после сдачи; протокол доступа и ролевая модель (определяются техпроектом) |
| 10. Статистические и технические отчёты (10 шт.) Источник: Прил. 2, разд. 6 | Реализовать отчётность в контуре АС по согласованным макетам | Предоставить результаты и события сервисов, показатели НДС | Статусы и технические данные обменов | Согласовать перечень, макеты и источники | Полный состав 10 отчётов, источники данных по КНМ, правонарушениям и мерам; исполнитель отчётов вне АС |
| 11. Данные: дополнительные источники, ETL, хранилище, хранение результатов и истории Источник: Прил. 2, разд. 1 (источник данных); п. 2.2.1; п. 2.2.2; разд. 4; разд. 5; п. 2.3.2 (история); разд. 7 (приём и сохранение) | Определить потребности карточек, форм и отчётов в витринах; хранить карточки, решения, статусы, историю и след обменов | Обосновать дополнительные данные; хранить расчёты и результаты своих сервисов | Данные по согласованным источникам СМЭВ; идентификаторы и статусы обменов | Согласовать перечень источников, план загрузок, исполнителей ETL; Заказчик обеспечивает первичную загрузку, ETL выполняет Исполнитель | Исполнители ETL, витрин и новых связей; схема хранения, сроки, резервное копирование; хранение полного XML и файлов |
| 12. Интеграции: СМЭВ 3 (срабатывания, изменение категории), приём ответов, внутренние вызовы, ЕРВК Источник: Прил. 2, разд. 7 | Подготовить данные, инициировать отправку, принять и сохранить ответ и ошибки; своя сторона внутренних вызовов (пересчёт ЦИ, доказательная база, справочники) | Своя сторона интерфейсов ИИ, доказательной базы, НДС; форматы и ошибки | Транспорт через СМЭВ 3 и возврат результата; XML — после закрепления варианта | Согласовать контракты, схемы, доступы и сквозную проверку; назначить владельцев интеграций | Кто формирует и валидирует XML, маппинг, подпись транспорта, повторы; вид сведений СМЭВ 3 для изменения категории (в ТЗ «какого?»); механизм внутренних вызовов; ЕРВК в ТЗ напрямую не требуется — состав сценариев согласовать |
| 13. Информационная безопасность: роли и права, меры защиты, безопасная разработка, уязвимости, удалённый доступ Источник: ТЗ п. 4.4 (вкл. 4.4.1); п. 2.3; Прил. 2, разд. 1 (готовность к аттестации, Astra Linux SE) | Права на свои интерфейсы и данные, регистрация событий (УПД, РСБ), безопасная разработка и устранение уязвимостей своей части | Аналогично по своим сервисам | Меры защиты своего контура обмена | Анализ защищённости, ролевая модель и общие механизмы, контроль устранения уязвимостей (условие окончательной приёмки), соглашения о неразглашении и ИБ | Исполнитель общесистемных ИБ-проверок и исправления существующих компонентов; владельцы общих механизмов; граница с работами Заказчика (сертификация, аттестация, угрозы — вне ТЗ, п. 4.4.1) |
| 14. Среды, ПО, производительность Источник: ТЗ п. 2.1.3; Прил. 2, разд. 1 (Astra Linux SE 1.7+, свободное ПО, 300 пользователей, отклик до 30 с, нагрузочное тестирование) | Готовность своей части к развёртыванию, совместимость с ОС и ПО, показатели интерфейса и интеграций | То же по расчётным сервисам | Характеристики обмена | Распределить зоны сред с Заказчиком (п. 2.1.3), общее развёртывание, сквозное нагрузочное тестирование на ПИ и ПНИ | Кто предоставляет и администрирует инфраструктуру и лицензии; исполнитель общесистемного нагрузочного тестирования; охват требований 300/30 с на существующие АРМ |
| 15. Пусконаладка, испытания (предварительные, опытная эксплуатация, приёмочные) Источник: ТЗ п. 2.5; п. 3.1; Прил. 1 | Проверить свою функциональность и интеграции, участвовать в сквозных сценариях, устранять дефекты | Проверить модели и сервисы, дать тестовые данные | Проверка обменов, ответы и ошибки | Программы и методики, последовательность пусконаладка → ПИ → ОЭ → ПсИ, сводные протоколы и акты, устранение межкомпонентных дефектов | Команда общесистемного тестирования, тестовые наборы, внешние стенды, сроки исправлений |
| 16. Документация, исходный код, сдача по календарному плану Источник: ТЗ пп. 2.1.4, 2.1.5, 2.1.11; пп. 2.3, 2.4; разд. 3.1, 3.2; Прил. 1 | Документация и исходный код своих доработок | Документация и код своих сервисов, описание расчётов и контрактов | Описание своей части обмена | Полный комплект ЧТЗ, техпроекта, рабочей и эксплуатационной документации по ГОСТ, свод частей, передача Заказчику | Авторы и согласующие общесистемных документов; границы обновления документации существующей АС; материалы по доработкам ИВИС |
| 17. Гарантийные обязательства и устранение замечаний Источник: ТЗ п. 4.2; п. 3.1.4; п. 4.3; п. 4.4.1 (уязвимости в гарантийный срок) | Устранять дефекты и уязвимости своей части | Аналогично по своим сервисам | Дефекты своей части обмена | Единый приём замечаний, назначение исполнителей, соблюдение условий гарантии | Порядок сопровождения смежных и существующих компонентов, сроки реакции, распределение затрат |

Примечания. Ссылки даны на оригинальный ТЗ: «ТЗ п. …» — основной текст, «Прил. 2, разд./п. …» — Приложение 2 «Требования к развитию Системы», «Прил. 1» — Календарный план. Столбец «Не определено» — работы и решения, которые ТЗ не закрепляет за конкретной стороной и которые нужно назначить или согласовать. Распределение по Modus BI, Сбербанку и ИВИС — рабочая гипотеза для согласования с заказчиком и участниками, а не условие ТЗ: ТЗ говорит только об «Исполнителе» и «Заказчике».

Граница работ по ИБ (ТЗ п. 4.4.1): сертификация/инспекционный контроль, формирование требований к защите информации, доработка и внедрение системы защиты, аттестация и определение угроз выполняются отдельно и в ТЗ не входят; встроенные функции безопасности, проектные решения по защите, анализ защищённости и устранение уязвимостей остаются в объёме Исполнителя.