# Схема информационного взаимодействия и границы ответственности

# 1. Назначение документа

Документ фиксирует рабочее понимание информационного взаимодействия по проекту "Цифровой надзор" и распределение ответственности между участниками проекта.

Документ нужен для команды разработки Аналитической системы, руководителя проекта и участников смежных команд. Он помогает одинаково понимать, какие работы входят в контур АС, какие работы выполняются внешними или смежными системами, а какие вопросы требуют уточнения до детальной оценки.

Документ не заменяет ТЗ. Он используется как рабочая схема для подготовки оценки, планирования интеграций и уточнения зависимостей.

# 2. Участники и системы

## 2.1. Команда Аналитической системы

Команда АС отвечает за интерфейсы, карточки, статусы, журналы, отчеты, хранение данных в своем контуре и интеграционную обвязку со смежными сервисами.

В зоне ответственности команды АС:

1. Рабочие списки и карточки срабатываний цифровых индикаторов.

2. Отображение данных по субъекту, объекту, источникам, операциям и отклонениям.

3. Интерфейс принятия решения инспектором.

4. Формирование результата обработки или проекта протокола в пределах согласованной формы.

5. Отображение и использование материалов доказательной базы.

6. Прием и отображение результатов ИИ-моделей и расчетных сервисов.

7. Хранение статусов, истории действий и журналов обмена.

8. Подготовка структурированных данных и XML для обменов через ИВИС, если это закрепляется за АС.

9. Отчеты и мониторинг по данным, находящимся в контуре АС.

Команда АС не разрабатывает ИИ-модели, сервис доказательной базы, НДС, инфраструктуру ИВИС и пользовательские функции ФГИС ПГС.

## 2.2. Смежная команда

Смежная команда отвечает за сервисы, которые поставляют данные или результаты в АС.

Предварительно к зоне смежной команды относятся:

1. ИИ-модели.

2. Сервис доказательной базы.

3. НДС или расчетные сервисы по данным, используемым для выявления рисков.

4. Форматы результатов, статусы, ошибки и пояснения, которые передаются в АС.

Для оценки работ АС от смежной команды нужны описания входных и выходных данных, статусы, ошибки, правила повторной обработки и тестовые примеры.

## 2.3. ИВИС

ИВИС рассматривается как контур взаимодействия по СМЭВ. Все обмены по СМЭВ должны идти через ИВИС.

Для команды АС это означает, что АС должна понимать:

1. Какие виды сведений используются.

2. Какие XML-схемы применяются.

3. Какие данные АС должна передать в ИВИС.

4. Какие ответы, статусы и ошибки ИВИС возвращает в АС.

5. Нужно ли хранить полный XML или достаточно статусов, идентификаторов и метаданных.

6. Как выполняется повторная отправка и обработка ошибок.

Инфраструктура ИВИС и внешний контур СМЭВ не входят в разработку АС, но являются зависимостью для оценки интеграционных работ.

## 2.4. ФГИС ПГС

ФГИС ПГС рассматривается как внешняя платформа, в составе которой находится ГИС ТОР КНД.

Для проекта важны два аспекта:

1. Работа инспектора может затрагивать ФГИС ПГС, если часть процессов выполняется там.

2. Типовой процесс категорирования и работа с объектами контроля могут использовать возможности ФГИС ПГС.

В документации проекта целесообразно писать "ФГИС ПГС", подразумевая, что ГИС ТОР КНД входит в ее состав.

## 2.5. ЕРВК

ЕРВК рассматривается как реестр объектов контроля.

По найденным материалам СМЭВ выделяются два вида сведений:

| Направление обмена | Идентификатор вида сведений | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Получение информации из реестра объектов контроля ЕРВК | 65099247 | Получение сведений об объектах контроля, статусах, категориях риска, идентификаторах и связанных данных |
| Внесение информации в реестр объектов контроля ЕРВК | 65196887 | Добавление, изменение или удаление сведений об объектах контроля |

Для оценки АС важно уточнить, какие сценарии ЕРВК реально входят в объем проекта:

1. Только получение сведений из ЕРВК.

2. Только внесение сведений в ЕРВК.

3. Получение и внесение.

4. Только отображение связи с объектом ЕРВК без самостоятельного обмена.

# 3. Общая логика процесса

Ниже приведена рабочая логика процесса без детализации технических протоколов.

1. В смежных сервисах или внешних источниках формируются признаки риска, результаты ИИ-моделей, расчетные данные или иные основания для проверки.

2. АС получает или собирает данные, необходимые для отображения карточки срабатывания.

3. Инспектор открывает рабочий список и карточку срабатывания.

4. АС показывает субъект, объект, источник данных, выявленное отклонение, основание срабатывания, материалы и статус обработки.

5. При необходимости АС запрашивает или отображает сведения об объекте контроля, связанные с ЕРВК.

6. Инспектор анализирует карточку, материалы и результаты проверок.

7. Инспектор принимает решение: подтвердить риск, вернуть на уточнение, отклонить срабатывание или выполнить другое согласованное действие.

8. АС фиксирует решение, статус, дату, пользователя, основание и связанные материалы.

9. Если требуется СМЭВ-обмен, АС готовит данные или XML для ИВИС либо передает в ИВИС структурированные данные для дальнейшего формирования сообщения.

10. ИВИС выполняет обмен через СМЭВ и возвращает в АС статус, результат или ошибку.

11. АС отображает результат обмена пользователю и сохраняет технический след в журнале.

12. Руководитель или инспектор видит итоги обработки в отчетах и мониторинге.

# 4. Схема потоков данных

## 4.1. Срабатывания цифровых индикаторов

Источник срабатывания может находиться в АС или во внешнем расчетном контуре. Для оценки нужно уточнить, кто формирует первичное срабатывание и в каком виде оно поступает в АС.

АС должна обеспечить:

1. Рабочий список срабатываний.

2. Фильтры, поиск, статусы и переход в карточку.

3. Карточку с детализацией основания срабатывания.

4. Хранение статусов и истории обработки.

5. Связь с решением инспектора и протоколом или результатом обработки.

## 4.2. ИИ-модели

ИИ-модели относятся к зоне смежной команды. АС должна принять и показать результат так, чтобы инспектор мог использовать его в работе.

Для оценки АС нужны:

1. Формат результата ИИ.

2. Идентификаторы карточки, объекта, субъекта и операции.

3. Уровень уверенности, если он предусмотрен.

4. Пояснение или список фактов, если они передаются.

5. Правила обновления результата.

6. Ошибки и статусы обработки.

## 4.3. Сервис доказательной базы

Сервис доказательной базы делает смежная команда. АС должна взаимодействовать с ним в части отображения и использования материалов.

Для АС важны:

1. Как карточка связывается с материалами доказательной базы.

2. Какие типы материалов доступны.

3. Где хранятся материалы.

4. Передаются ли в АС файлы или только ссылки и метаданные.

5. Какие права доступа применяются.

6. Какие статусы и ошибки возвращает сервис.

7. Можно ли вручную прикреплять материалы или только выбирать уже полученные материалы.

## 4.4. НДС и расчетные сервисы

НДС и расчетные сервисы рассматриваются как источник расчетных результатов или данных, используемых в карточке.

АС должна оценивать:

1. Получение расчетных результатов.

2. Отображение данных в карточке.

3. Связь расчетов с отклонениями и решением инспектора.

4. Хранение версий или актуальности данных, если это требуется.

5. Ошибки и повторную обработку.

## 4.5. Категорирование риска

Для категорирования есть несколько возможных вариантов реализации. Базовое рабочее предположение: если в ФГИС ПГС есть типовой процесс категорирования, его нужно использовать как основной вариант.

В этом случае команда АС оценивает не собственный конструктор формул, а свою часть:

1. Подготовку данных для расчета или передачи.

2. Отображение результата категории риска.

3. Отображение факторов, если они нужны инспектору.

4. Хранение связи с карточкой и объектом контроля.

5. Статусы подтверждения, возврата или передачи.

6. Интеграцию через ИВИС и СМЭВ, если обмен идет таким способом.

Если будет принято решение, что часть расчета выполняется в АС, объем работ существенно увеличивается. Тогда понадобится отдельное описание алгоритма, факторов, формул, справочников и правил тестирования.

## 4.6. ЕРВК через СМЭВ

По найденным материалам СМЭВ можно выделить два технических направления.

Первое направление: получение информации из ЕРВК.

АС может использовать этот сценарий для получения сведений об объекте контроля, статусе, категории риска, идентификаторах и связанных данных.

В XSD предусмотрены варианты ответа:

1. successMessage.

2. successAttachment.

3. error.

Также предусмотрена постраничность через paging.

Второе направление: внесение информации в ЕРВК.

В XSD предусмотрены действия:

1. ADD.

2. EDIT.

3. DELETE.

Для оценки АС нужно уточнить, какие действия действительно нужны проекту.

Ключевые идентификаторы, которые могут потребоваться АС:

1. externalId.

2. cosId.

3. cosVersion.

4. registryEntryId.

5. controlObjectInfo.id.

В найденных архивах отсутствуют sample XML. Это означает, что для оценки нужно учесть риск самостоятельной подготовки тестовых XML и дополнительных итераций с ИВИС.

# 5. Границы ответственности

| Блок | Команда АС | Не входит в команду АС | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- |
| Интерфейсы инспектора | Списки, карточки, решения, статусы, протокол или результат обработки | Организационный регламент работы инспектора | Утвержденные сценарии, роли, решения |
| ИИ-модели | Прием и отображение результата | Разработка и обучение моделей | Формат результата, статусы, ошибки |
| Доказательная база | Отображение материалов, связь с карточкой и решением | Разработка сервиса доказательной базы | API или иной способ взаимодействия, права, статусы |
| НДС и расчеты | Отображение результатов и использование в карточке | Разработка расчетного сервиса | Формат данных, частота обновления, ошибки |
| Категорирование | Подготовка данных, отображение результата, хранение связи и статусов | Типовой процесс ФГИС ПГС, если он используется | Решение по архитектуре категорирования |
| ИВИС и СМЭВ | Подготовка данных, обработка ответов и ошибок в своем контуре | Инфраструктура ИВИС и внешний СМЭВ-контур | Виды сведений, XML-схемы, правила обмена |
| ЕРВК | Хранение связи и идентификаторов, отображение сведений, подготовка обмена при необходимости | Разработка ЕРВК и пользовательские функции ФГИС ПГС | Сценарии 65099247 и 65196887, правила маппинга |
| Отчеты | Отчеты по карточкам, статусам, решениям и ошибкам обмена | BI вне контура АС, если используется отдельный инструмент | Перечень показателей и ролей |

# 6. Что нужно уточнить до детальной оценки

## 6.1. По ЕРВК

1. Нужны ли оба вида сведений: 65099247 и 65196887.

2. Если используется внесение информации, какие действия нужны: ADD, EDIT, DELETE.

3. Какие идентификаторы ЕРВК должна хранить АС.

4. Кто выполняет сопоставление полей АС с XML ЕРВК.

5. Кто предоставляет sample XML или подтверждает, что АС готовит тестовые XML самостоятельно.

6. Нужно ли показывать пользователю технические статусы ЕРВК или только бизнес-статус карточки.

## 6.2. По ИВИС и СМЭВ

1. Полный перечень видов сведений СМЭВ.

2. Правила формирования XML.

3. Формат ответов и статусов.

4. Правила повторной отправки.

5. Нужно ли хранить полный XML.

6. Какие ошибки показываются пользователю.

## 6.3. По категорированию

1. Используется ли типовой процесс ФГИС ПГС.

2. Какая часть работы остается в АС.

3. Нужен ли собственный UI в АС для подтверждения факторов.

4. Какие данные АС должна передать для расчета.

5. Какие результаты возвращаются в АС.

6. Нужно ли хранить версии расчетов.

## 6.4. По сервису доказательной базы

1. Какой способ взаимодействия используется.

2. Что передает АС.

3. Что возвращает сервис.

4. Где хранятся материалы.

5. Какие материалы выбирает инспектор.

6. Какие ошибки и статусы возвращаются.

## 6.5. По решению инспектора

1. Окончательный перечень решений.

2. Требуется ли единая кнопка формирования результата обработки.

3. Когда формируется протокол.

4. Нужно ли выбирать нормативные основания.

5. Где фиксируется пояснение инспектора.

6. Какие решения меняют статус карточки.

# 7. Рабочий вывод для оценки команды АС

Команда АС может готовить предварительную оценку уже сейчас, но оценка должна быть диапазонной и содержать допущения.

В базовый объем оценки АС целесообразно включить:

1. Рабочие списки и карточки срабатываний.

2. Решение инспектора и статусы обработки.

3. Протокол или результат обработки.

4. Отображение материалов доказательной базы.

5. Прием и отображение результатов смежных сервисов.

6. Интеграционную обвязку с ИВИС.

7. Блок ЕРВК через СМЭВ как отдельный интеграционный риск.

8. Отчеты, журналирование и аудит.

9. Роли и права доступа.

10. Интеграционное тестирование.

Отдельно нужно выделить рискованные или пока незафиксированные блоки:

1. Собственный расчет категории риска в АС, если он потребуется.

2. Полноценный UI подтверждения факторов категории риска.

3. Внесение информации в ЕРВК с действиями ADD, EDIT, DELETE.

4. Хранение полного XML и доказательных материалов в контуре АС.

5. Расширенная отчетность для руководства.

# 8. Текстовая схема взаимодействия

Раздел фиксирует процесс в виде проверяемых сценариев. Это рабочий каркас для будущей графической схемы. На этом этапе важнее не оформление, а правильная логика: кто выполняет действие, куда передает данные и какой результат должен появиться.

## 8.1. Срабатывание цифрового индикатора

| Шаг | Участник или система | Действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник данных или расчетный контур | Формирует данные, по которым может возникнуть срабатывание цифрового индикатора | Появляются исходные данные для проверки |
| 2 | Смежный сервис или АС | Выполняет расчет или получает признак срабатывания | Формируется запись о потенциальном риске |
| 3 | АС | Создает или обновляет карточку срабатывания | Карточка доступна в рабочем списке |
| 4 | АС | Проставляет первичный статус, источник, период, субъект, объект и основание | Инспектор видит задачу в рабочем списке |
| 5 | Инспектор | Открывает карточку из рабочего списка | Начинается ручная обработка срабатывания |

Вопрос для уточнения: где именно формируется первичный признак срабатывания: в АС, в смежном сервисе или во внешнем расчетном контуре.

## 8.2. Обработка карточки инспектором

| Шаг | Участник или система | Действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инспектор | Открывает карточку срабатывания | Видит субъект, объект, источник, норму, факт, отклонение и основание |
| 2 | АС | Показывает связанные операции, материалы и результаты смежных сервисов | Инспектор получает единую картину по срабатыванию |
| 3 | Инспектор | Проверяет данные и материалы | Формируется рабочая позиция по карточке |
| 4 | Инспектор | Выбирает итоговое действие | Карточка получает новое бизнес-состояние |
| 5 | АС | Фиксирует решение, пользователя, дату, статус и основание | Появляется юридически и организационно значимый след обработки |
| 6 | АС | Формирует результат обработки, если это требуется сценарием | Документ, пакет сведений или иной результат доступен для сохранения, выгрузки или передачи дальше |
| 7 | АС | Обновляет отчеты и журнал действий | Руководитель видит состояние обработки |

Вопрос для уточнения: должно ли итоговое действие инспектора приводить к формированию протокола, пакета сведений или иного результата обработки, и является ли это отдельным действием или частью общего сценария отправки.

## 8.3. Категорирование объекта контроля

| Шаг | Участник или система | Действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АС | Собирает или отображает сведения по объекту контроля | Есть набор данных, связанных с объектом и субъектом |
| 2 | АС или смежный контур | Готовит данные для расчета категории риска | Данные готовы к передаче или использованию в типовом процессе |
| 3 | ФГИС ПГС | Выполняет типовой процесс категорирования, если он используется | Формируется расчетная категория риска и связанные факторы |
| 4 | ФГИС ПГС или ИВИС | Возвращает результат, статус или сведения для отображения | АС получает результат или связь с результатом |
| 5 | АС | Показывает категорию, факторы и статус в интерфейсе | Инспектор или руководитель видит состояние категорирования |
| 6 | Инспектор или уполномоченный пользователь | Подтверждает, возвращает на уточнение или использует результат в дальнейшей работе | Категория получает рабочий статус в процессе |

Базовое допущение: если типовой процесс категорирования доступен во ФГИС ПГС, АС не должна разрабатывать собственный конструктор формул. Тогда АС оценивает подготовку данных, отображение результата, статусы и интеграцию.

Риск для оценки: если часть расчетной логики должна быть реализована в АС, объем работ существенно увеличивается.

## 8.4. Получение сведений из ЕРВК через СМЭВ

| Шаг | Участник или система | Действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АС | Определяет необходимость получить сведения об объекте контроля из ЕРВК | Формируется потребность в запросе |
| 2 | АС | Готовит данные запроса по виду сведений 65099247 или передает структурированные данные в ИВИС | Подготовлен запрос или данные для формирования XML |
| 3 | ИВИС | Формирует и отправляет сообщение через СМЭВ | Запрос уходит во внешний контур |
| 4 | СМЭВ / ЕРВК | Обрабатывает запрос | Формируется ответ по объектам контроля |
| 5 | ИВИС | Возвращает в АС результат, вложение, ошибку или статус | АС получает ответ по обмену |
| 6 | АС | Обрабатывает successMessage, successAttachment, error и paging, если они используются | Данные или ошибка становятся доступны в карточке и журнале |
| 7 | АС | Сохраняет идентификаторы и технический след обмена | Карточка связана с объектом ЕРВК или с результатом запроса |

Ключевой вопрос: какие идентификаторы хранит АС и какой из них считается основной связью карточки с объектом ЕРВК.

## 8.5. Внесение сведений в ЕРВК через СМЭВ

| Шаг | Участник или система | Действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инспектор или АС | Определяет необходимость добавить, изменить или удалить сведения об объекте контроля | Возникает сценарий передачи сведений в ЕРВК |
| 2 | АС | Проверяет наличие обязательных данных: объект, субъект, адрес, вид и подвид объекта, категория риска, орган контроля и другие поля | Данные готовы или выявлены ошибки полноты |
| 3 | АС | Готовит данные для действия ADD, EDIT или DELETE по виду сведений 65196887 | Подготовлены данные для XML |
| 4 | ИВИС | Формирует и отправляет XML через СМЭВ | Сообщение уходит во внешний контур |
| 5 | СМЭВ / ЕРВК | Обрабатывает внесение сведений | Формируется успех или ошибка |
| 6 | ИВИС | Возвращает результат в АС | АС получает статус выполнения |
| 7 | АС | Отображает статус пользователю и сохраняет журнал обмена | Пользователь понимает, выполнено действие или нужна корректировка |

Ключевой вопрос: действительно ли проекту требуется внесение сведений в ЕРВК из АС, или инспектор выполняет такие действия в ФГИС ПГС.

## 8.6. Доказательная база

| Шаг | Участник или система | Действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смежная команда | Формирует или хранит материалы доказательной базы | Материалы доступны во внешнем сервисе |
| 2 | АС | Получает ссылки, метаданные или перечень материалов | Материалы отображаются в карточке |
| 3 | Инспектор | Выбирает материалы для решения или результата обработки | Материалы связываются с результатом обработки |
| 4 | АС | Сохраняет связь материалов с карточкой и решением | В журнале видно, какие материалы использованы |
| 5 | Сервис доказательной базы | Возвращает статус, ошибку или данные по материалам | АС показывает пользователю актуальное состояние |

Ключевой вопрос: АС хранит сами файлы или только ссылки и метаданные.

## 8.7. Общая последовательность для будущей графической схемы

Упрощенный каркас для первой визуализации:

1. Смежные сервисы формируют результаты и материалы.

2. АС собирает карточку срабатывания.

3. Инспектор обрабатывает карточку в АС.

4. При необходимости АС взаимодействует с ИВИС.

5. ИВИС выполняет обмен через СМЭВ.

6. ЕРВК или ФГИС ПГС возвращает сведения, статус или ошибку.

7. АС фиксирует результат, решение и журнал.

8. Руководитель видит итоги в отчетах.

Этот каркас лучше использовать как основу для простой схемы с дорожками: "АС", "Смежная команда", "ИВИС/СМЭВ", "ФГИС ПГС/ЕРВК", "Пользователь".

# 9. Рекомендуемое использование документа

Документ можно использовать как основу для:

1. Обсуждения с командой разработки АС.

2. Уточнения зависимостей с ИВИС и смежной командой.

3. Подготовки схемы информационного взаимодействия для руководства.

4. Обновления матрицы оценки работ.

5. Подготовки вопросов заказчику.

После согласования структуры документ можно дополнить графической схемой.